Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr  42/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

z dnia 25 marca 2016 r.

INFORMACJA

Z  REALIZACJI  BUDŻETU  MIASTA I  GMINY  MARGONIN

ZA  2015  ROK

Budżet Miasta i Gminy Margonin został zatwierdzony Uchwałą Nr III/22/2014 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2014 r.

W momencie jego uchwalania dochody skalkulowane zostały na kwotę 27.565.764,21 zł  i przedstawiały się następująco:

| Ogółem : | 27.565.764,21 | 100,00 % |
| --- | --- | --- |
| Dochody własne | 14.737.148,00 | 53,4 % |
| w tym: podatki i opłaty dochody majątkowe udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pozostałe dochody | 10.319.383,00 100.680,00 3.231.425,00 1.085.660,00 | 37,4 % 0,4 % 11,7 % 3,9 % |
| Subwencja ogólna z budżetu państwa | 8.345.772,00 | 30,3 % |
| w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca | 7.362.901,00 901.705,00 81.166,00 | 26,7 % 3,3 % 0,3 % |
| Dotacje celowe | 4.482.844,21 | 16,3 % |
| w tym: na zadania zlecone na zadania własne na zadania inwestycyjne z udz. środków unii europejskiej | 2.266.993,00 812.914,00 1.402.937,21 | 8,2 % 3,0 % 5,1 % |

Wydatki zostały skalkulowane na kwotę 25.820.704,43 zł i przedstawiały się następująco:

| Ogółem: | 25.820.704,43 | 100,00 % |
| --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 22.286.022,22 | 86,3 % |
| w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu | 16.692.187,22 1.643.469,00 3.651.116,00 299.250,00 | 64,6 % 6,4 % 14,1 % 1,2 % |
| Wydatki majątkowe | 3.534.682,21 | 13,7 % |

Nadwyżka budżetu wynosiła 1.745.059,78 zł, która zostanie  przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych zaciągniętych na rynku krajowym.

W trakcie 2015 roku plany dochodów i wydatków ulegały zmianom wprowadzanym stosownymi uchwałami Rady Miasta i Gminy Margonin oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.  Ostatecznie po dokonaniu zmian plan dochodów wzrósł o kwotę 3.858.508,67 zł i wynosi na 31.12.2015 r. 31.424.272,88 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę 5.139.282,67 zł i wynosi  na 31.12.2015 r. 30.959.987,10 zł, tworząc tym samym planowaną nadwyżkę w kwocie 464.285,78 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Planowane dochody w objętym informacją okresie wzrosły o 14,0 % i zmieniły się w następujących pozycjach:

|  | Kwota zmiany | Kwota po zmianie |
| --- | --- | --- |
| Ogółem : | + 3.858.508,67 | 31.424.272,88 | 100,0 % |
| Dochody własne | + 1.984.886,00 | 16.722.034,00 | 53,2 % |
| w tym: podatki i opłaty dochody majątkowe udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pozostałe dochody środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł | + 394.599,00 + 40.000,00 0,00 + 1.501.898,00 + 48.389,00 | 10.713.982,00 140.680,00 3.231.425,00 2.587.558,00 48.389,00 | 34,1 % 0,4 % 10,3 % 8,2 % 0,2 % |
| Subwencja ogólna z budżetu państwa | - 163.501,00 | 8.182.271,00 | 26,0 % |
| w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca | - 163.501,00 - - | 7.199.400,00 901.705,00 81.166,00 | 22,9 % 2,9 % 0,2 % |
| Dotacje celowe | + 2.037.123,67 | 6.519.967,88 | 20,8% |
| w tym: na zadania zlecone na zadania własne na programy finanse.z udz. śr.europejskich dotacje celowe na inwestycje dotacje celowe na zadania bieżące | + 777.989,45 + 696.201,75 + 362.994,00 + 185.298,47 + 14.640,00 | 3.044.982,45 1.509.115,75 1.765.931,21 185.298,47 14.640,00 | 9,7 % 4,8 % 5,6 % 0,6 % 0,1 % |

Planowane wydatki w objętym informacją okresie wzrosły  o 19,9 % i zmieniły się w następujących pozycjach:

|  | Kwota zmiany | Kwota po zmianie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razem: | + 5.139.282,67 | 30.959.987,10 | 100 ,0% |
| Wydatki bieżące | + 2.950.748,67 | 25.236.770,89 | 81,5 % |
| w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy i projekty z udziałem | + 2.022.494,75 - 72.477,08 + 1.025.231,00 - 24.500,00 | 18.714.681,97 1.570.991,92 4.676.347,00 274.750,00 | 60,4 % 5,1 % 15,1 % 0,9 % |
| Wydatki zadań inwestycyjnych | + 2.188.534,00 | 5.723.216,21 | 18,5 % |

Po zmianach na dzień 31.12.2015 roku planowana nadwyżka wynosi      464.285,78 zł.

Po stronie przychodów planowane są:

- wolne środki z 2014 r. w wysokości                                              -   1.280.000,-   zł,

- zwrot pożyczki                                                                             -           2.562,22   zł,

Po stronie rozchodów planowane są:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów  w wysokości                 -        496.848,-   zł,

-  wykup obligacji komunalnych                                                      -    1.250.000,-    zł,

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu na 31.12.2015 r. wynosi;

Dochody zrealizowane  -   31.170.183,74  zł   tj. 99,2% planu

Wydatki zrealizowane -    29.051.652,21 zł    tj. 91,6 % planu

Różnica między dochodami uzyskanymi  w  2015 r. z zrealizowanymi wydatkami w 2015 r. wynosi  2.118.531,53 zł na plus. (nadwyżka).

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości   -  1.283.561,19 zł, z tego:

- wolne środki  z 2014 r.                                                      – 1.280.998,97 zł

- spłata pożyczki                                                                  -         2.562,22 zł

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości   -   1.746.847,42  zł, z tego:

- spłaty pożyczek i kredytów                                             -      496.847,42 zł,

- wykup obligacji komunalnych                                       -   1.250.000,00 zł,

W związku z wyższymi rozchodami budżetu od przychodów budżetu różnica wynosi 463.286,23  zł.

Gmina Margonin w 2015 roku pozyskała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe na realizację zadań:

| -dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 170.000,00 |
| --- | --- |
| - środki osób prawnych na inwestycje | 5.000,00 |
| - dotacja celowa z rządowego programu „Książka naszych marzeń” | 2.170,00 |
| - środki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 241.147,32 |
| - dotacja z WFOŚiGW | 14.640,00 |
| - dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” | 9.265,00 |
| - środki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 | 1.354.543,55 |
| Ogółem: | 1.796.765,87 |

Zobowiązania gminy na dzień   31.12.2015 r.

- Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego pozostająca do spłaty łączna kwota

pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę oraz emisji obligacji komunalnych wynosi

5.413.071,62  zł, w tym:

  - kredyt długoterminowy inwestycyjny z BGK Oddział  Piła w kwocie 709.500,- zł zaciągnięty w 2009 r. Spłata   po 12.900,- zł miesięcznie do 2020 r.

  - kredyt termomodernizacyjny  z BS Chodzież O/Margonin w kwocie 36.366,- zł zaciągnięty w 2009 r. na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Margoninie. Spłata  po 1.653,- zł miesięcznie do 2017 roku.

  - kredyt  na budowę Sali sportowej w Banku Pocztowym w Pile na kwotę  364.705,62 zł.

Spłata od stycznia 2012 r. po 6.512,60 zł miesięcznie do 2020 r.

  - Emisja obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 2.350.000,- zł. Wykup obligacji następować będzie w latach  2014 -2017.

  - Pożyczka na budowę ulic na osiedlu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w

Warszawie na kwotę 612.500,- zł. Spłata w 2014 r. 122.500,- zł następnie od 2015-2017 r. po 245.000,- zł  rocznie i w 2018 r. 122.500,- zł.

  - Emisja obligacji - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  w

Warszawie w kwocie 1.340.000,- zł. Wykup obligacji następować będzie w latach

2018 -2020.

- Oprócz  długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gmina Margonin podpisała  umowy o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Rada Miasta i Gminy Margonin w dniu 27 maja 2010 r. podjęła uchwałę  Nr  XLI/478/2010

w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012 - 2021 w zakresie

finansowania inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie

Gminy Margonin” na kwotę 1.600.000,- zł.  Dnia 15 lipca 2010r.  RMiG Margonin uchwałą

Nr XLIII/497/10  dokonała zmiany powyższej uchwały w zakresie wartości zadania do

kwoty 1.160.000,- zł.

Dnia 22.10.2010r. Gmina Margonin podpisała umowę Nr ZP-341/41/10 na wykonanie

inwestycji polegającej na „Budowie i modernizacji dróg i chodników na terenie Gminy

Margonin – wraz z zapewnieniem finansowania wykonywanych robót na kwotę

1.160.000,- zł. Termin zakończenia robót określono do 30.06.2011 r. Przedstawiono faktury

na   kwotę 711.999,93  zł.

Obecnie brak  aneksu do umowy na niższą wartość ponieważ nie ma zgodności pomiędzy

stronami

Zobowiązanie  z w/w umowy na koniec czerwca 2015 r. wynosi 456.707,95 zł (zostało

pomniejszone o spłatę pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej  raty przypadających na:

2012 r.  - 64.862,92 zł ,

2013 r.  - 61.963,12 zł ,

2014 r.  - 63.120,76 zł,

2015 r.  – 65.345,18 zł.

- Pozostałe zobowiązania –  1.484.244,20 zł, z tego:

  - jednostki budżetowe –  1.416.404,84 zł, w tym:

wymagalne –  1.156,20 zł- z tyt. projektowania i druku plakatów reklamowych

3.2.  pozostałe jednostki   -  67.839,36 zł, w tym:

wymagalne – 0,00 zł.

Należności gminy na 31.12.2015 r.

- należności z tytułu sprzedaży na raty  - 41.856,77 zł.

- udzielone pożyczki  - 174.180,18 zł,

- gotówka i depozyty – 2.271.261,41 zł

- należności wymagalne – 1.557.802,53 zł, z tego:

- jednostki budżetowe – 1.251.573,26 zł

- pozostałe jednostki   -   306.229,27.zł

- pozostałe należności –   674.943,46 zł, z tego:

- jednostki budżetowe- 449.422,33 zł

- pozostałe jednostki  -  225.521,13 zł

ANALIZA   REALIZACJI   BUDŻETU

DOCHODY  BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2015 r.  wynosi 31.424.272,88   zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 31.170.183,74 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 99,2 %.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział :  010   ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 461.999,48 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 461.989,85 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,0 %.

1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- z tytułu dotacji na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  planowano  461.999,48 zł, wydatkowano 461.989,85.  tj.100,0 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 9,63 zł w dniu 28.12.2015r.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział :  020   LEŚNICTWO

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 3.590,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 3.452,35 zł.

Realizacja wpływów wynosi 96,2%.

1.  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęło 3.452,35 zł na plan 3.590,- zł, co stanowi 96,2 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział :  050  RYBOŁÓWSTWO  I  RYBACTWO

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 96.610,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 119.189,05 zł.

Realizacja wpływów wynosi 123,4 %.

1.	Wpływy z różnych opłat

- z tytułu sprzedaży kart wędkarskich uzyskano wpływy w wysokości 112.720,- zł na plan 90.000,- zł  tj. 125,2 %.

2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- z tytułu dzierżawy jeziora i innych zbiorników wodnych uzyskano dochody w wysokości 4.627,48 zł na plan 1.610,00 zł tj. 287,4 %.

3.	Wpływy z usług

- z tytułu wpłat za sprzedaż ryb  uzyskano wpływy w wysokości 1.836,00,- zł na  plan 5.000,- zł  tj. 36,7 %.

4. Pozostałe odsetki

- uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 5,57 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

Dział :  600  TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 940.650,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 945.168,39 zł

Realizacja wpływów wynosi 100,5 %.

- Pozostałe odsetki

- odsetki od należności głównej tj. od kwoty 474.204.29 zł zg. z wyrokiem sądowym wykonano w kwocie 83.754,10 zł – 100,0 % planu.

- Wpływy z różnych dochodów

- dochody w kwocie 474.204,29 zł to odszkodowanie  zg. z wyrokiem sądowym w wysokości równowartości dotacji , którą gmina Margonin winna uzyskać w ramach realizowanego zadania pn. „Rewitalizacja centrum wsi Lipiny i Adolfowo ze szczególnym uwzględnieniem walorów otoczenia” na dofinansowanie którego została podpisana umowa w ramach PROW 2007-2013.

Wpływy w kwocie 3.510,- zł to odszkodowanie za zniszczone mienie.

Zaległości za kostkę brukową wynoszą 924,64 zł oraz naliczone odsetki na koniec roku 1.468,36 zł.

- Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł

- kwota 5.000,- to dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi gminnej Margońska Wieś – Młynary” zg. z umową partnerską tj.  125,0 % planu

- planowana kwota 208.700,- zł to zwrot poniesionych wydatków projektu pn. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej z Margonina do Lipin” realizowanego w 2014 r. w ramach PROW 2007-2013 – wpływ 100 %.

5.   Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

- Gmina podpisała umowę na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kowalewo, Studźce-Radwanki  na kwotę 170.000,- zł. Środki z dotacji  wpłynęły po zakończeniu robót drogowych, które  rozliczono w 100 %.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

Dział :  630  TURYSTYKA

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 198.160,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą  178.553,01 zł

Realizacja wpływów wynosi 90,1 %.

- Wpływy z usług

- planowane dochody w kwocie 150.000,- zł dotyczą sprzedaży biletów oraz karnetów na korzystanie z nart wodnych na jeziorze margonińskim. Wykonanie to kwota 132.498,28 zł, co stanowi 88,3 % planu.

- ponadplanowa kwota to wpływ odsetek  w wysokości 10,68 zł oraz 298,20 zł za energię elektryczną.

- planowane dochody w kwocie 40.000,- zł dotyczą sprzedaży usług gastronomicznych przy nartach wodnych w sezonie letnim. Wykonano w kwocie 37.585,85 zł, tj. 94,0 %.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

- Planowane środki w kwocie 8.160,- zł to pomoc w ramach programu PROW z zakresu małych projektów zadania „Tablice informacyjne - źródłem informacji turystycznej o gminie Margonin” realizowanego w 2014 r. Wpływ w 100 %.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

Dział :  700  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 483.180,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 759.505,65 zł

Realizacja wpływów wynosi 157,2%.

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości 23.710,96 zł  na plan 24.300,- zł, tj. 97,6 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą   3.410,26 zł, nadpłata  80,43 zł.

- Wpływy z różnych opłat

- kwota 197,20 zł to koszty upomnień

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- z tytułu czynszu za grunty oraz służebność przesyłu  uzyskano kwotę 104.477,87 zł na planowane  90.000,- zł  tj. 116,1 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą  6.433,91 zł, a nadpłaty 40,85 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

- uzyskano wpływy z tytułu opłaty uwłaszczeniowej w wysokości 1.189,35 zł na plan 1.400,- zł tj. 85,0 %.

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości: plan – 139.280,-   wykonanie – 402.094,87 zł, tj. 288,7 %, w tym:

- wpływy ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych uzyskano w wysokości  59.970,85 zł na planowane 8.350,- zł, stanowi to 718,2 %.

- wpływy ze sprzedaży gruntów, działek budowlanych i rekreacyjnych   uzyskano  w wysokości 342.124,02 zł  na planowane 130.930,- zł, tj. 261,3 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.887,54 zł a nadpłata 88,- zł.

Ponadplanowe dochody to wpływy ze sprzedaży 2 mieszkań i  4 działek budowlanych oraz gruntów na powiększenie istniejących działek.

- Wpływy z usług

Wpływy z tytułu usług postojowych wykonano w wysokości  41.565,04 zł na plan 40.000,- zł tj. 103,9 %.

- Pozostałe odsetki

- uzyskane dochody to kwota 1.233,28 zł na plan 500,- zł, tj. 246,7 %.

Zaległość z tytułu naliczenia odsetek na koniec roku wynosi 7.956,21 zł.

- Wpływy z różnych dochodów:

- Planowane  dochody w kwocie 2.500,- zł to zwrot za  koszty postępowania administracyjnego związanego ze sprzedażą. Realizacja wynosi 3.519,88 zł, tj. 140,8 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.789,94 zł.

- Wpływy z usług:

- wpływy z tytułu abonamentu za korzystanie z sieci telewizji kablowej uzyskano w wysokości 181.517,20 zł na plan 185.200,- zł tj. 98,0 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.344,00 zł, a nadpłata  1.483,50 zł.

- Pozostałe odsetki

- zaległość z tytułu naliczenia odsetek na koniec roku wynosi 567,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2015 r. wynosi 30.388,86 zł, a nadpłaty wynoszą 1.692,78 zł.

Na wszystkie zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty, a niektóre z nich  zostały skierowane na drogę sądową.

Ogólnie realizacja przebiegała prawidłowo.

Dział :  750   ADMINISTRACJA  PAŃSTWOWA

Dochody planowane na 31.12.2015 r. r. wynoszą 254.222,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 196.426,69 zł.

Realizacja wpływów wynosi 77,3 %.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- z tytułu dotacji na zadanie zlecone dotyczące ewidencji ludności i USC planowano 60.732,00 zł,  wykonano  60.732,- zł, tj. 100,0 %.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano

- z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań tj. za udostępnienie danych  uzyskano ponadplanowo 9,30 zł.

- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- wpływy w kwocie 10.783,- zł w związku z ugodą sądową na całkowite i  wzajemne zaspokojenie roszczeń wynikających z umowy zadania „Rewitalizacja centrum wsi Lipiny i Adolfowo ze szczególnym uwzględnieniem rekreacyjnych walorów otoczenia”

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- ponadplanowe dochody w kwocie 191,- zł są ze sprzedaży używanych telefonów komórkowych.

- Wpływy z różnych dochodów

- uzyskane wpływy w wysokości 12.456,74 zł na plan 5.000,- zł tj. 249,1 %, to dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz odszkodowanie za zalanie biur.

Zaległości z różnych dochodów  wynoszą  1.922,65 zł.

- Pozostałe odsetki

- naliczone odsetki na koniec kwartału  wynoszą 939,79 zł i stanowią zaległość.

- Wpływy z usług

- kwotę 2.500,- zł zaplanowano z usług reklamowych – wpływy-1.610,51  zł tj. 64,4 %.

- Wpływy z różnych dochodów

- planowane dochody w kwocie 110.600,- zł to zwrot pod. VAT z wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem, których nie można jednoznacznie przypisać konkretnej działalności opodatkowanej z zastosowaniem współczynnika proporcji. Wpłynęło 107.627,- zł tj. 97,3 %.

- planowana kwota 73.600,- zł to zwrot z firmy Kominbud Developer sp. z o.o. wraz z odsetkami 1.790,- zł  dotyczący  należności podwykonawcy realizowanego zadania budowy dróg gminnych zg. z wyrokiem sądowym- wykonanie wynosi 0,0 %,

- ponadplanowa kwota 3.017,14 zł to zwrot kosztów egzekucyjnych i opł.za wniosek.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział:  751   URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW  WŁADZY  PANSTWOWEJ,  KONTROLI  I  OCHRONY  PRAWA  ORAZ  SĄDOWNICTWA

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą  59.900,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą  58.926,61 zł.

Realizacja wpływów wynosi  98,4 %.

1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 1.054,- zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizowania rejestru wyborców. Wykonanie wynosi  1.032,43 zł, tj. 98,0 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 21,57 zł dnia 30.12.2015 r.

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 26.704,- zł na finansowanie zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP. Wykonanie wynosi  26.211,54 zł, tj. 98,2 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 492,46 zł dnia 15.07.2015 r.

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 17.715,- zł na finansowanie zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Wykonanie wynosi  17.585,41 zł, tj. 99,3 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 129,59 zł dnia 30.12.2015 r.

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 14.427,- zł na finansowanie zadań zleconych związanych z  przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego. Wykonanie wynosi  14.097,23 zł, tj. 97,7 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 329,77 zł dnia 30.12.2015 r.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział :   754   BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 74.000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą  74.022,70 zł.

Realizacja wpływów wynosi  100,0 %.

- Wpływy z usług

- planowane dochody w kwocie 65.000,- zł to wpływy w okresie letnim z tytułu korzystania z obiektów znajdujących się na plaży. Wykonanie wynosi 93,6 % tj. 60.824,50 zł.

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

- planowana kwota 9.000,- zł dotyczy mandatów straży gminnej, realizacja wynosi 12.696,00 zł, tj. 141,1 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.463,- zł.

- wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne wykonano w kwocie 502,20 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział :   756   DOCHODY  OD  OSÓB  PRAWNYCH,  OD OSÓB  FIZYCZNYCH  I  INYCH  JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 13.293.259,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą  13.082.780,10 zł.

Realizacja wpływów wynosi  98,4 %.

Realizacja poszczególnych wpływów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco:

1.  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tego tytułu realizują urzędy skarbowe.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 10.000,- zł, zrealizowany został w kwocie 14.980,42 zł  tj. 149,8 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 19.200,58 zł.

2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane na kwotę 7.020.728,- zł, realizacja 7.005.037,26  zł tj. 99,8 %.

- podatek od nieruchomości – zrealizowany został w kwocie 6.858.312,66 zł na plan 6.863.378,- zł  tj. 99,9 %.

Zwolniono uchwałą  kwotę 111.983,89 zł.

Umorzono kwotę – 14.556,- zł

Zaległości z tego tytułu  wynoszą 259.059,43 zł, a nadpłaty 1.251,- zł.

- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 14.916,00 zł na plan 15.670,-zł

tj. 95,2 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 176,00 zł a  nadpłata 1,- zł.

- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 110.447,- zł na plan 110.182,- zł

tj.100,2 %.

- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 18.234,00 zł na plan 29.998,- zł, tj. 60,8 %. Niższe wykonanie spowodowane jest zbyciem przez jednostkę środków transportu.

Nadpłata z tego tytułu  wynosi 1,- zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych –realizacja 2.372,-zł, plan 1.000,- zł tj. 237,2 %.

Realizacją podatku  zajmują się urzędy skarbowe. Wpływy za 2014 rok były prognozą do

planowania  na 2015 r.

- Wpływy z różnych opłat

Ponadplanowe dochody 11,60 zł to koszty upomnień.

- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 744,- zł na plan 500,- zł, tj.

148,8 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na koniec roku wynoszą  32.616,00 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. z tytułu podatków i opłat osób prawnych wynosi 259.235,43 zł,  a nadpłaty  1.253,- zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

3.  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- planowane

na kwotę 2.005.304,- zł, realizacja 1.860.880,09 zł tj. 92,8 %.

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w kwocie 1.061.703,13 zł na plan 1.136.229,00 zł tj. 93,4 %.

Umorzono zaległości podatkowe  w kwocie  82.701,60,- zł.

Rozłożono płatności na raty kwotę 1.905,- zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 173.760,36  zł, a nadpłaty 8.440,15 zł.

- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 470.882,70 zł na plan 531.570,-zł, tj.

88,6 %.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie  2.569,00 zł.

Zaległości na koniec roku wynoszą 24.869,14 zł, a nadpłaty 858,63 zł.

- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 4.410,08 zł na plan 4.718,- zł  tj. 93,5 %.

Zaległości na koniec roku  wynoszą 167,40,- zł, nadpłata 3,08 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie  26,00 zł.

- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 173.573,75 zł na plan 204.512,- zł , tj. 84,9 %.

Umorzono kwotę 8.130,- zł.

Zaległości wynoszą 50.969,60,- zł a nadpłata 1,05 zł. Na część zaległości pod koniec roku został złożony wniosek o umorzenie, który rozpatrzono w styczniu 2016r.

- podatek od spadków i darowizn zrealizowany został w kwocie 4.049,- zł na plan 6.000,- zł  tj. 67,5 %.

Umorzono kwotę 2.839,- zł.

Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe.

- opłata targowa zrealizowana została w kwocie 7.532,- zł na plan 7.275,- zł,

tj. 103,5 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 121.532,28 zł na plan 100.000,- zł tj. 121,5 %.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.

Zaległości na koniec roku wynoszą 1.116,- zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 8.577,81 zł na plan 5.000,- zł, tj. 171,6  %.

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 8.619,34 zł na plan 10.000,- zł, tj. 86,2 %.

Umorzono kwotę 129.186,02,- zł.

Stan należności z tytułu naliczonych odsetek na koniec roku wynosi 49.535,13 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. z tytułu podatków i płat osób fizycznych wynosi 250.882,50 zł , a nadpłaty 9.302,91  zł.

Realizacja poszczególnych pozycji tych dochodów jest ogólnie zadawalająca.

4.   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- planowane 1.025.802,- zł, realizacja wynosi 794.092,34  zł  tj. 77,4  %.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25.000,- zł, a uzyskano w wysokości 22.124,- zł  tj. 88,5 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 120.303,13 zł na plan 110.000,- zł  tj. 109,4 %.

- Wpływy za zajęcie pasa drogowego wynoszą  70.037,04 zł na plan 71.000,- zł, tj. 98,6 %.

- Wpływy za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym wynoszą 578.574,66 zł na plan 816.802,- zł tj. 70,8 %. Niższe wykonanie powstało z powodu odwołania się od decyzji do samorządowego kolegium.

Zaległości na koniec roku wynoszą 1.478,- zł i odsetki od tej kwoty w wysokości 37,25 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 3.010,50 zł –na plan 3.000,- zł tj.  100,3 %,

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 43,01 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

5.    Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę

3.231.425,- zł, realizacja wynosi 3.407.689,99  zł  tj. 105,5  %.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały dla gminy na 2015 r. wynoszą 3.031.425,- zł. a wykonano w kwocie 3.057.836,00 zł, tj. 100,9 %.

Plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych  ustalony jest na

podstawie szacunków i prognoz. Zaległość na koniec roku wynosi 135,- zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 200.000,- zł a wykonano w  wysokości  349.853,99 zł co stanowi 174,9 %.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe. Plan został ustalony na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Nadpłata na koniec roku wynosi 535,38 zł.

- Wpływy z dywidend wynoszą 100,00 zł.

Stan zaległości ogółem w dziale wynosi 530.968,76 zł, a  nadpłaty  wynoszą ogółem

11.091,30 zł.

Dochody z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych stanowią  w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych.

Dział :  758   RÓŻNE  ROZLICZENIA

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 8.287.492,18 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą  8.304.690,63 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,2 %.

- Subwencje ogólne z budżetu państwa

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2015 rok w wysokości 7.190.400,- zł, wpłynęło 7.190.400,- zł i stanowi 100,0 %.

- zgodnie z zawiadomieniem  Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2015 r. w wysokości 901.705,00 zł, wpłynęło 901.705,- zł tj. 100,0 %.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2015 r. została ustalona w wysokości 81.166,- zł, wpłynęło 81.166,- zł, tj.

100,0 %.

- Pozostałe odsetki-

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 40.869,05 zł na plan 25.000,- zł  tj. 163,5 %.

- Wpływy z różnych dochodów

- wyrównanie opłaty produktowej za lata ubiegłe to kwota 1.328,69 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie 29.798,71 zł,  tj. 100,0 %, oraz na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie 6.033,47 zł, tj. 100 %.

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

- zwrot wydatków niewygasających  pozostałych z 2014 r. to planowana kwota 44.389,- zł, które przekazano do budżetu 02 lipca br. w 100,0 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział :  801   OŚWIATA  I  WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 1.011.734,97 zł.

Dochody wykonane na 31.12.2015 r. wynoszą 949.276,93 zł.

Realizacja wpływów wynosi 93,8 %.

Szkoły podstawowe

- Wpływy z różnych opłat

- ponadplanowe dochody to opłaty w kwocie 94,00 zł za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych oraz zwrot kosztów sądowych.

- wpływy z usług

- ze sprzedaży biletów na korzystanie z lodowiska oraz siłowni wewnętrznej uzyskano kwotę 7.508,74 zł na plan 5.000,- zł tj. 150,2 %.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- uzyskane dochody w kwocie 4.471,54 zł  pochodzą ze sprzedaży pieca CO .

- Pozostałe odsetki

- naliczone odsetki na koniec kwartału z tytułu należności za zwrot podręczników do księgarni w kwocie 741,92 zł stanowią zaległość.

- wpływy z różnych dochodów

  - planowana kwota 2.113,-  zł  - wykonanie 4.672,78 zł tj. 221,1 %, na które składa się odszkodowanie z tyt. włamania, zwrot za korzystanie z telefonu, zwrot wynagrodzenia  dot.  2014 r. Zaległość wynosi 4.787,04 zł  z tyt. zwrotu podręczników do księgarni.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- kwota 36.477,27 zł to dotacja na  wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe . Wykonanie wynosi 36.394,94 zł, tj. 99,8 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 82,33 zł dnia

30.12.2015 r.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

- kwota 2.170,- zł to dotacja na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu rządowego „Książka naszych marzeń”. Wykonanie wynosi 100,0 %.

Przedszkole

- Wpływy z różnych opłat-

- z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach za świadczenia usług nie mieszczących się w podstawie programowej uzyskano wpływy w wysokości 30.278,20 zł na plan 36.540,- zł, tj. 82,9 %.

- Wpływy z usług –

- wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie w przedszkolach uzyskano w wysokości 92.579,00 zł na plan 136.980,- zł, tj. 67,6 %,

- z tytułu  zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z obcej gminy  uczęszczających do przedszkola w gminie Margonin uzyskano w wysokości 148.109,42 zł na plan 110.000,- zł tj. 134,6 %

Nadpłata z tego tytułu na koniec roku wynos 523,76 zł.

- Wpływy z różnych dochodów:

- za korzystanie z telefonu służbowego w przedszkolu wpłynęło 638,98 zł na plan 1.200,- zł tj. 53,2 %.

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych

- kwota 304.247,- to dotacja na  realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Wykonanie wynosi 298.914,68 zł, tj. 98,3 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 5.332,32 zł dnia

30 i 31.12.2015 r.

Gimnazja

- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- zaległość z tytułu nieuczęszczania do szkoły to kwota 220,- zł oraz naliczone

odsetki 118,95  zł.

- Wpływy z różnych opłat

- ponadplanowe dochody to opłaty w kwocie 232,00 zł za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- z tytułu czynszu za sklepik uczniowski oraz wynajem pomieszczeń szkolnych  wpłynęło 82.122,00 zł na plan 82.900,-zł tj. 99,1 %.

- Wpływy z różnych dochodów:

- Za zużyte media podczas korzystania z pomieszczeń szkolnych wpłynęło 9.747,50 zł-plan- 9.700,- zł tj. 100,5 %.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- kwota 29.849,21 zł to dotacja na  wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe . Wykonanie wynosi 29.062,44 zł, tj. 97,4 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 786,77 zł dnia

30.12.2015 r.

Stołówka

- Wpływy z różnych opłat –

- wpływy z tytułu odpłatności personelu za koszty przygotowania posiłków planowane w kwocie 6.536,- zł, zrealizowane 2.614,40  zł tj. 40,0 %.

- Wpływy z usług –

- wpływy za odpłatność rodziców za dożywianie dzieci zrealizowano w kwocie 199.360,- zł na plan 247.680,- zł, tj. 80,5 %.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- kwota 342,49 zł to dotacja na  wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe . Wykonanie wynosi 306,31 zł, tj. 89,4 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 36,18 zł dnia

30.12.2015 r.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział :  852   POMOC  SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 3.403.114,04 zł.

Dochody wykonane na 31.12.2015 r. wynoszą  3.286.573,90 zł.

Realizacja wpływów wynosi 96,6 %.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-

- środki planowane na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na

ubezpieczenia na zadania zlecone w wysokości  2.354.854,- zł. Wykonanie wynosi

2.307.928,93 zł, co stanowi 98,0 % planu.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 46.925,07 zł dnia 30.12.2015 r.

- środki planowane na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania zlecone w wysokości 35.332,- zł. Wykonanie wynosi  33.487,20 zł,  tj.94,8 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 1.944,80 zł dnia 30.12.2015 r

- środki planowane na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 4.800,- zł. Wykonanie wynosi  2.099,12 zł tj. 43,7 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 500,88 zł dnia 30.12.2015 r

- środki planowane na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 696,- zł.  Wykonanie wynosi 412,72 zł, tj. 59,3 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 283,28 zł dnia 30.12.2015 r.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin:

- środki planowane na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 5.011,04 zł,

wykonanie wynosi 100,0 %.

- środki planowane na  ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej na zadania własne w wysokości 13.000,- zł,

wykonanie wynosi  11.135,70 zł tj. 85,7 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 1.864,30 zł dnia 30.12.2015 r

- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 500.333,- zł wykonanie wynosi 458.919,09 zł, tj. 91,7 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 41.413,91 zł dnia 30.12.2015 r

- środki planowane na wypłatę zasiłków stałych na realizację własnych zadań w kwocie 150.000,- zł, wykonanie wynosi 129.787,20 zł tj. 86,5 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 20.212,80 zł dnia 30.12.2015 r

- środki planowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację własnych zadań w kwocie 137.718,- zł wykonanie wynosi 137.718,- zł tj. 100,0 %.

- środki planowane na dofinansowanie dożywiania dzieci na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 178.300,- zł wykonanie wynosi 178.300,- zł tj. 100,0 %.

- Wpływy z różnych dochodów i odsetki

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz odsetki od nich planowana kwota należności głównej 4.150,- zł oraz odsetek  1.000,- zł, realizacja wynosi 560,98 zł nal. głównej oraz 17,94 zł odsetek.   Dochody te należne są budżetowi państwa.

- zwrot zasiłku pogrzebowego z ZUS-u w kwocie 3.920,40 zł stanowi 100,0 % planu.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano

- z tytułu dochodów uzyskiwanych w postępowaniu egzekucyjnym zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym  oraz dochody przekazane od obcych gmin to  kwota 9.684,21 zł na plan 5.000,- zł, tj. 193,7 %.

Zaległości z tego tytułu na koniec roku 2015 r. wynoszą 650.879,28 zł.

- Wpływy z usług –

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano wpływy w wysokości 7.591,37 zł na plan 9.000,- zł,  tj. 84,4 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział :  853   POZOSTAŁE  ZADANIA  Z  ZAKRESU POLITYKI  SPOŁECZNEJ

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 1.524.790,21 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 1.354.543,01 zł.

Realizacja wpływów wynosi   88,8 %.

1.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- Realizowany projekt to „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin”. Wykonanie wynosi 1.354.543,01 zł tj. 88,8 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie odpowiednio 30.320,77 zł i 5.350,64 zł  dnia 27.11.2015 r

Dotacja obejmowała współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego  - 85 %  tj.  1.151.361,55 zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa –

15 % tj. 203.181,46 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z harmonogramem.

Dział :  854   EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 188.538,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 184.769,02 zł.

Realizacja wpływów wynosi 98,0 %.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania  pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 180.064,-zł, wykonanie wynosi 177.256,32 zł tj. 98,4 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 2.807,68 zł dnia 30.12.2015r

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” w wysokości 7.474,-zł, wykonanie wynosi 6.512,70 zł tj. 87,1 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 961,30 zł dnia 30.12.2015

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową z przeznaczeniem na udzielenie pomocy uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w wysokości 1.000,-zł, wykonanie wynosi 100,0 %.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział :   900   GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 1.090.487,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.012.2015 r. wynoszą  1.161.070,94 zł.

Realizacja wpływów wynosi 106,5 %.

- Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 586.266,38 zł na plan 475.272,- zł, tj. 123,3 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 36.606,93,- zł a nadpłata  2.750,92 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 222,79 zł.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na koniec kwartału wynoszą  1.246,- zł

- Wpływy z różnych opłat

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wpłynęło 3.999,31 zł ponadplanowo,

- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych

- wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego: Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie w kwocie 72.843,36 zł na plan 100.000,- zł tj. 72,8 %.

- Wpływy z różnych opłat

- z tytułu opłat  Zarządu Wojewódzkiego za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości.30.000,- zł, wpłynęło 48.056,17 zł, tj. 160,2 %.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- Ponadplanowe dochody w wysokości 34.500,- zł pochodzą ze sprzedaży 12 szt. pontonów stalowych.

- wpływy z różnych dochodów

  - planowana kwota 470.575,- zł to zwrot podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji w latach ubiegłych. Wykonanie wynosi 395.621,- zł tj. 82,8 %.

  - ponadplanowe dochody w kwocie 4.921,93 to opłata eksploatacyjna.

Zaległość z tego tytułu wynosi 139,83 zł.

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

- kwota 14.640,- zł do dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych  opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Margonin. Wykonanie wynosi 100,0 %.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział :   921   KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 27.065,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą  23.754,24 zł.

Realizacja wpływów  wynosi  87,8 %

      - Wpływy z usług

- z tytułu sprzedaży biletów na koncert uzyskano wpływy w kwocie 14.489,24 zł na planowane 17.800,- zł co stanowi 81,4 %.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.

- 9.265,- zł to dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu

pn.”Przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i integracji miejscowości Lipiny” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Wykonanie stanowi 100,0 % planu.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział :   926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 25.481,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą  25.490,67 zł.

Realizacja wpływów  wynosi  100,0 %

- Wpływy z różnych dochodów

- wpływy w kwocie 1.203,35 zł  stanowią dochody z  tytułu  zwrotu za zużycie energii elektrycznej na stadionie. Planowana kwota 1.200,- zł, wykonanie 100,3 %.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

- Planowana kwota 24.281,00  zł to pomoc w zakresie małych projektów na utworzenie siłowni wewnętrznej w Margoninie” w ramach programu PROW 2007-2013 realizowanego zadania w 2014 r. Wpłynęła kwota 24.287,32 zł.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Zestawienie stanu zaległości dochodów budżetu  na 31.12.2015 rok.

| Rodzaj należności | Kwota zaległości |
| --- | --- |
| - wpływy ze sprzedaży materiałów | 924,64 |
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie | 3.410,26 |
| - wpływy z czynszów za grunty | 6.433,91 |
| - wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek | 3.887,54 |
| - koszty postępowania administracyjnego | 1.789,94 |
| - wpływy za abonament telewizji kablowej | 6.344,00 |
| - wpływy z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne | 1.922,65 |
| - mandaty straży gminnej | 4.463,00 |
| - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 19.200,58 |
| - podatek od nieruchomości osób prawnych | 259.059,43 |
| - podatek od nieruchomości osób fizycznych | 173.760,36 |
| - podatek rolny osób prawnych | 176,00 |
| - podatek rolny osób fizycznych | 24.869,14 |
| - podatek leśny osób fizycznych | 167,40 |
| - podatek od środków transportowych osób fizycznych | 50.969,60 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.116,00 |
| - zajęcie pasa drogowego | 1.478,00 |
| - udział w pod. dochod. od osób fizycznych | 135,00 |
| - należność za zwrot podręczników do księgarni | 4.787,04 |
| - gospodarowanie odpadami komunalnymi | 36.606,93 |
| - odsetki za zwłokę od pozostałych należności i koszty | 11.830,00 |
| - mandat za nieuczęszczanie do szkoły | 220,00 |
| - wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego | 650.879,28 |
| - zwrot za zużycie energii i gazu- gabinety lekarskie | 139,83 |
| Razem: | 1.264.570,53 |

Zaległości stanowią 4,05 % dochodów wykonanych. Na zaległości wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. Ponadto zaległości podatkowe są objęte tytułami wykonawczymi z wyjątkiem tych odroczonych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2015 rok

| Rodzaj podatku | Kwota obniżenia górnych stawek |
| --- | --- |
| Podatek od nieruchomości osób prawnych | 515.383,60 |
| Podatek od nieruchomości osób fizycznych | 319.138,05 |
| Podatek rolny osób prawnych | 20.038,76 |
| Podatek rolny osób fizycznych | 117.958,88 |
| Podatek od środków transportowych osób prawnych | 19.656,44 |
| Podatek od środków transportowych osób fizycznych | 209.946,72 |
| Razem: | 1.202.122,45 |

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wynosi 3,86 % dochodów wykonanych.

Umorzenie podatków,  odroczenia  i zwolnienie uchwałą Rady Gminy

| Rodzaj podatku | Zwolnienia uchwałą | Umorzenia | Rozłożenia na raty |
| --- | --- | --- | --- |
| - podatek od nieruchomości osób prawnych | 111.983,89 | 14.556,00 | - |
| - podatek od nieruchomości osób fizycznych | - | 82.701,60 | 1.905,00 |
| - podatek rolny osób fizycznych | - | 2.569,00 | - |
| - podatek leśny osób fizycznych | - | 26,00 | - |
| - podatek od środków transportowych osób fizycznych | - | 8.130,00 | - |
| - podatek od spadków i darowizn | - | 2.839,00 | - |
| - odsetki | - | 129.186,02 | - |
| Razem: | 111.983,89 | 240.007,62 | 1.905,00 |

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia uchwałą  stanowią razem 1,13 % dochodów wykonanych.

WYDATKI  BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2015 r. wynoszą 30.959.987,10 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 29.051.652,21 zł.

Realizacja planowanych wydatków wynosi 91,6 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział :   010   ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 922.949,48 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 783.558,34 zł

Realizacja wydatków wynosi 84,9 %.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

  - Wydatek inwestycyjny:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adolfowo, Studźce i Radwanki- etap I- planowana kwota 150.000,- zł, wykonanie 12.000,- zł tj. 8,0 %.

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lipinach” plan 300.000,- zł, wykonanie 299.824,- zł tj. 99,9 %. Zadanie 2-letnie, realizacja 2015,2016.

Analiza szczegółowa w wykazie zadań inwestycyjnych.

- Izby rolnicze

2.1.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 33,56 zł za 2014 r. oraz  9.710,93 zł za

2015 r.  na plan 10.950,- zł  tj. 89,0 %.

Należna składka za 2015 r. – 9.735,70 zł

Przekazano w 2015 r. - 9.710,93 zł

Różnica do zapłaty za 2015 r. w wysokości 24,77 zł przekazano w I/2016 r.

- Pozostała działalność

3.1. planowana kwota w wysokości 461.999,48 zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wykorzystano  461.989,85  zł, tj. 100,0 %.

Wydatkowanie dotyczyło:

| - umowa zlecenie z pochodnymi | 4.537,60 |
| --- | --- |
| - teczki zawieszane, krzesło, szuflady na dokumenty, płytki, usługi pocztowe | 4.502,91 |
| - zwrot za olej napędowy | 452.949,34 |

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział :  050  RYBOŁÓWSTWO  I  RYBACTWO

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 152.071,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 140.674,17 zł.

Realizacja wydatków wynosi 92,5 %.

1.	Pozostała działalność

1.1.	bieżące utrzymanie rybakówki  planowane  na kwotę 77.071,- zł, wydatkowano 69.340,24 zł,  tj. 90,0 %.

Kwotę wykorzystano na:

| - wynagrodzenie osobowe rybaka z pochodnymi | 57,363,42 |
| --- | --- |
| - umowa zlecenie (kontrola jezior) | 6.713,75 |
| - paliwo | 234,60 |
| - zużycie energii | 1.105,71 |
| - użytkowanie obwodów rybackich | 1.807,31 |
| - usługi telefonii stacjonarnej | 486,03 |
| - odpis na ZFŚS | 1.093,93 |
| - wydatki z tyt. BHP | 535,49 |

  - zakup materiału zarybieniowego planowano w kwocie 75.000,- zł, wydatkowano na zakup węgorza na kwotę 71.333,93 zł  tj. 95,1  %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział :  400   WYTWARZANIE  I ZAOPATRYWANIE  W  ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ,

GAZ  I  WODĘ

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 6.000,- zł.

Wydatki zrealizowane  na 31.12.2015 r. wynoszą  3.693,98 zł.

Realizacja wydatków wynosi 61,6 %.

  - Dostarczanie wody

1.1. planowana kwota 6.000,- zł dotyczy dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na podstawie uchwały  Rady Miasta i Gminy Margonin Nr VII/66/2015 r. z dnia 23.04.2015 r.

Wykonanie wynosi 3.693,98 zł i dotyczy trzech kwartałów. Zobowiązanie za IV kw/2015 r. w kwocie 1.721,08 zł  zapłacono w styczniu 2016 r.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział :  600   TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 3.672.104,93zł.

Wydatki zrealizowane  na 31.12.20145r. wynoszą  3.505.111,41 zł.
Realizacja wydatków wynosi 95,5 %.

- Drogi publiczne wojewódzkie

  - Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich wynosi 201,08 zł , plan 400,- zł  co stanowi 50,3 %.

  - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Województwu Wielkopolskiemu na zadanie „Przebudowa chodnika w ciągu ulic Kościuszki w Margoninie”  udzielona na podstawie uchwały Nr XI/118/2015 z dnia 07.07.2015 r. i umowy w wysokości 210.000,- zł. Dotacja została rozliczona w 100,0 %.

- Drogi publiczne gminne

  - na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg  i chodników została wydatkowana kwota 329.411,46  zł na plan 384.906,93 zł  tj. 85,6 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła :

| - mieszanka asfaltowa, znaki drogowe pospółka sortowana | 48.864,10 |
| --- | --- |
| - posypywanie dróg i chodników solą, odśnieżanie, odkrzaczanie, usługi sprzętem, wykonanie zjazdu z drogi gminnej | 74.226,49 |
| - cząstkowa naprawa dróg gminnych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 198.001,99 |
| -składka ubezpieczeniowa | 6.000,00 |
| - wypisy i wyrysy gruntów | 1.519,38 |
| -sporządzenie opinii prawnej | 799,50 |

  - na wydatki osobowe i administracyjne pracowników wydziału rozwoju została wydatkowana kwota 243.964,82 zł na plan 285.447,- zł tj. 85,5 %, w tym na:

| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 235.242,15 |
| --- | --- |
| - delegacje służbowe | 4.104,86 |
| -odpis na ZFŚS | 4.375,71 |
| - ekwiwalent za pranie, mydło | 242,10 |

  - wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich- ogółem plan 25.190,- zł, wykonanie

25.114,00 zł, w tym:

- sołectwo Młynary: wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej w Młynarach - planowano 9.964,- zł, wykonanie 9.964,- zł -100,0%,

- sołectwo Próchnowo: zakup kostki brukowej na wykonanie wysepki  przy drodze gminnej w Bugaju- planowano 2.350,- zł, wykonano 2.350,- zł, tj. 100,0%,

oraz wykonanie dokumentacji projektowej drogi- planowano 9.000,- zł, wykonano 9.000,- zł tj. 100,0 %,

- sołectwo Sułaszewo: wykonanie utwardzenia  drogi gminnej w kier. P. Głowackich- planowano 3.876,- zł, wykonano 3.800,- zł, tj. 98,0 %.

  - W ramach wydatków inwestycyjnych planowane były  następujące zadania:

(ogółem plan – 2.749.661,- zł, wykonanie – 2.685.699,29 zł)

- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 198024P we wsi Kowalewo”- planowana kwota 280.500,- zł, wydatkowano 280.156,94 zł, tj. 99,9 %.

- „Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Klotyldzin”-  planowana kwota 22.250,- zł, wydatkowano 22.250,- zł tj. 100,0%.

- „Budowa ścieżki rowerowej Margońska Wieś- Próchnowo- III etap”- planowana kwota 400.000,- zł, wydatkowano 396.317,50 zł, tj. 99,1 %.

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Margonina do Lipin”- planowana kwota 150.000,- zł, wydatkowano 150.000,- zł, tj. 100,0 %.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 198009P w Radwankach”- planowana kwota 93.400,- zł, wydatkowano 93.372,29 zł, tj. 100,0 %.

- „Budowa drogi gminnej na działce nr 770 w Margoninie ul. Kościuszki”- planowana kwota 140.150,- zł, wydatkowano 140.150,- zł, tj. 100,0 %,

- „Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin” -  planowana kwota 116.000,- zł, wykonanie 65.345,18 zł, tj. 56,3 %.

- „Budowa drogi gminnej w Sułaszewie” – planowana kwota 65.000,- zł, wydatkowano 64.999,98 zł. tj. 100,0 %,

- „Remont drogi gminnej w Młynarach”- – planowana kwota 260.000,- zł, wydatkowano 256.456,01 zł, tj. 98,6 %,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 198024P w Próchnowie wraz z chodnikiem”– planowana kwota 292.656,- zł, wydatkowano 292.656,- zł tj. 100,0 %.

- „Wykonanie warstwy wyrównawczej dla obwodnicy Margońska Wieś - Młynary” – planowana kwota 179.000,- zł, wydatkowano 178.469,25 zł tj. 99,7 %,

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Studźce-Radwanki”- planowana kwota 370.000,- zł, wydatkowano 364.821,14 zł tj. 98,6 %,

- „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi (w kierunku firmy Agrifirm)- planowana kwota 355.705,- zł, wydatkowano 355.705,- zł tj. 100,0 %,

- „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi – II etap”- planowana kwota 22.000,- zł, wydatkowano 22.000,- zł tj. 100,0 %.

Zadania inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich:

- Sołectwo Lipiny- „Budowa chodnika w miejscowości Lipiny (koło p. Płaczek)” – planowana kwota 3.000,- zł, wydatkowano 3.000,- zł tj. 100,0 %.

Analiza szczegółowa w wykazie zadań inwestycyjnych.

- Pozostała działalność

3.1.	utrzymanie przystanków autobusowych planowane na kwotę 7.000,- zł zrealizowano 3.620,78 zł  tj. 51,7 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

| - zakup środków czystości, szyba | 889,21 |
| --- | --- |
| - zużycie energii, wody | 2.731,57 |

3.2. w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Próchnowo –remont przystanków autobusowych na terenie sołectwa”- planowane 1.500,- zł, wydatkowano 1.000,- zł tj. 66,7 %

3.3. zadania inwestycyjne

- sołectwo Próchnowo- zakup wiat przystankowych na teren sołectwa- planowano 8.000,- zł, wydatkowano 6.099,98 zł tj. 76,3 %

Realizacja zadań bieżących przebiegała prawidłowo, zaś zadania inwestycyjne uzależnione są od procedur i ich terminów.

Dział :  630   TURYSTYKA

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 217.886,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 188.298,64 zł.

Realizacja wydatków wynosi  86,4 %.

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.1.	planowane wydatki bieżące dotyczące obsługi nart wodnych planowane na  kwotę 166.260,- zł wydatkowano  143.457,69 zł,  tj. 86,3 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

| - wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących wyciąg nart wodnych od m-ca maja | 60.646,11 |
| --- | --- |
| - zakupy: linki, bojki, zaczepy, paliwo, drukarka, opaski, koszulki, impregnat do drewna, wiązania wakeboard | 21.941,92 |
| - zużycie energii | 11.694,48 |
| - przegląd kas fiskalnych, renowacja oznakowania, projekt zagospodarowania urządzeń do wokaboardingu | 13.014,46 |
| - okresowe pomiary ochronne wyciągu, wynajem kabiny i usługa serwisowa, przeprowadzenie zajęć nauki na wakeboardzie, obsługa wyciągu nart | 33.553,72 |
| -badanie okresowe wyciągu | 1.619,00 |
| - zwrot pod. VAT i odsetki | 988,00 |

- Pozostała działalność

  - Planowana kwota 3.000,- zł dotyczy zdań w zakresie turystyki i rekreacji w drodze konkursu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego- realizacja wynosi 82,7 % tj. 2.482,07 zł.

  - propagowanie turystyki młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum zrealizowano w kwocie 3.180,- zł na plan 3.400,- zł  tj.  93,5 %.

  - wydatki dotyczące usług gastronomicznych związanych z wyciągiem nart wodnych i turystyką planowane w kwocie 41.226,- zł wydatkowano 36.089,45 zł, tj. 87,5 %.

  - W ramach wydatków inwestycyjnych planowane było  następujące zadanie:

- zakup ekspresu do kawy -planowana kwota 4.000,- zł, wydatkowano 3.089,43 zł,

tj. 77,2 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział :  700   GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 714.150,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 611.301,11 zł.

Realizacja wydatków wynosi  85,6 %.

1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.1.	wyceny nieruchomości, wypisy i wyrysy gruntów, podział działek, ogłoszenia o przetargach, dzierżawy lokali, oplata za wieczyste użytkowanie, odszkodowanie  -planowano w wysokości 53.100,- zł, zrealizowano w kwocie 51.770,98  zł, tj. 97,5 %.

  - obsługa usług postojowych- umowy-zlecenia z pochodnymi planowane 15.683,- zł, wydatkowano 10.238,94 zł, tj. 65,3 %.

1.3.na wydatki osobowe i administracyjne pracowników wydziału planowania

przestrzennego i gospodarki gruntami została wydatkowana kwota 251.125,24 zł na plan

331.747,- zł tj. 75,7 %, w tym na:

| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 243.011,98 |
| --- | --- |
| - badania pracownicze i swydatki BHP | 1.450,00 |
| - delegacje służbowe | 1.193,62 |
| -odpis na ZFŚS | 5.469,64 |

1.3.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to:

zakup nieruchomości  gruntowych  na mienie gminy planowane w kwocie 122.200,- zł wykonano  w kwocie 120.787,10  zł, tj.98,8 %.

Analiza szczegółowa w wykazie zadań inwestycyjnych.

2.	Pozostała działalność

  - wydatki na utrzymanie bieżące telewizji kablowej zrealizowano w wysokości 161.169,78 zł na plan 173.350,- zł,  tj. 93,0 %.

Kwota została wykorzystana głównie na:

| - konserwacja sieci telewizji kablowej- zlecenie | 30.000,00 |
| --- | --- |
| - dekoder, moduł, złącza | 2.481,52 |
| - zużycie energii elektrycznej | 3.986,38 |
| - obsługa informatyczna, dzierżawa kanałów w TPSA, wykonanie operatu szacunkowego | 28.621,03 |
| - usługi telefonii stacjonarnej | 663,70 |
| - opłaty licencyjne programów, składka ZAIKS, ZASP | 95.417,15 |

2.2.naprawa urządzeń na  placu zabaw przy ul. Cmentarnej planowano w wysokości 3.949,- zł, realizacja  3.831,41,-zł (  mater. do remontu i usł. remontowe)  tj. 97,0 %.

2.3. gabinety lekarskie- planowane 8.301,- zł wydatkowano 6.563,98  zł, tj. 79,1 %  dotyczy zużycia energii, gazu i wody.

2.4. odszkodowanie za brak wskazania lokalu socjalnego 5.813,68 zł , plan 5.820,- zł

tj. 99,9 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział :  710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 101.500,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 74.492,31 zł

Realizacja wydatków wynosi 73,4 %.

- Plany zagospodarowania przestrzennego

  - zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego: za wykonanie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty miejscowego planu zrealizowano w wysokości 74.492,31  zł (zlecena-45.500,- zł;  usługi – 28.501,31 zł, opłaty -491,00 zł ) na plan  101.500,- zł, tj. 73,4 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo

Dział :  750  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 2.754.304,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 2.457.691,53 zł

Realizacja wydatków wynosi 89,2 %.

1.	Urzędy wojewódzkie

1.1.	wydatkowana kwota dotycząca zadań administracji rządowej to 124.234,22 zł na plan 140.099,- zł  tj. 88,7 %. Wydatki dotyczą  funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej. Koszty wynagrodzenia łącznie ze składkami ZUS i skł. FP- (117.509,49 zł), funduszu świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i delegacje, szkolenia – 6.724,73 zł). Kwota wydatków sfinansowana z dotacji na zadania zlecone to 60.732,- zł.

2.	Rady gmin

2.1.	wydatki związane z funkcjonowaniem Rady to kwota 153.719,31 zł, którą wykorzystano na diety radnych, ryczałt przewodniczącego i zastępcy Rady Miasta i Gminy, zakup prasy , kawy, napojów. Planowano 173.000,- zł, realizacja stanowi 88,9 %.

3.	Urzędy gmin

3.1.	koszty wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wynoszą 1.314.782,36  zł  na plan 1.432.918,- zł  tj. 91,8 %.

3.2.	w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 451.674,57 zł na plan 546.124,- zł, tj. 82,7 % z tego na:

| - ekwiwalent za odzież, pranie odzieży, okulary korekcyjne | 3.909,40 |
| --- | --- |
| -wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia: obsługa spraw BHP, obsługa prawna | 38.919,89 |
| - wpłaty na PFRON | 21627,00 |
| - zakup materiałów biurowych, papieru, druków, prenumerata prasy, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, sprzętu, urządzeń komputerowych, napoje, kawa | 40.125,29 |
| - zakup publikacji i książek | 1.734,93 |
| - zużycie energii, gazu i wody | 53.692,44 |
| - aktualizacja oprogramowania, remont biura po zalaniu | 8.555,51 |
| - badania lekarskie pracowników | 1.460,00 |
| - usługi pocztowe, informatyczne, ochrona obiektów, opinia prawna, techniczna, prenumerata legalista, czynsz dzierżawny za kserokopiarkę | 171.823,27 |
| - usługi telekomunikacyjne | 23.084,49 |
| - wykonanie opinii prawnej | 7.130,00 |
| - delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe | 37.068,75 |
| - ubezpieczenia budynków | 13.657,47 |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24.390,93 |
| - szkolenia pracownicze | 3.565,00 |
| - pozostałe koszty | 930,20 |

4.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4.1.	wydatki na promocję planowane były w wysokości 160.000,- zł  zrealizowane w kwocie 144.988,72 zł,  tj. 90,6 %.  Wydatkowana kwota to koszty związane z przygotowaniem do druku magazynu Czas Margonina, reklamy  oraz pozostałe wydatki promocji.

5.	Pozostała działalność

5.1.	diety dla sołtysów planowane w wysokości 46.200,- zł zrealizowano w kwocie 44.865,17  zł , tj. 97,1 %,

5.2. składki członkowskie przynależności do związków i stowarzyszeń planowane w kwocie 30.000,- zł, wykonane 27.436,25 zł, tj. 91,5 %,

5.3. podatek od nieruchomości i leśny planowany w kwocie 105.397,00 zł , wykonanie wynosi 105.233,00 zł, tj. 99,8 %,

5.4. wydatki za inkaso  podatków: plan 31.000,- zł, wykonanie 28.495,00  tj. 91,2 %,

5.5. pozostałe wydatki reprezentacyjne planowano w kwocie 30.526,- zł, wykonano 24.581,54 zł , tj. 80,5 %,

5.6. koszty postępowania sądowego : planowane 34.990,- zł, wykonanie 32.067,09 zł tj.

91,7 %.

5.7.Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego to:

- sołectwo Lipiny- zakup tablicy informacyjnej- planowano 1.550,- zł, wykonano 1.549,80 zł tj. 100,0 %.

5.8. Wydatki inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- USC i OSP” – planowano 22.500,- zł, wykonano 4.064,50 zł tj. 18,1 %.

Analiza szczegółowa w wykazie zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział :  751  URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW  WŁADZY  PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI  I  OCHRONY  PRAWA  ORAZ  SĄDOWNICTWA

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 59.900,- zł.

Wydatki wykonane na 31.12.2015 r. wynoszą 58.926,61 zł

Realizacja wydatków wynosi  98,4 %.

  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.1.	planowana kwota w wysokości 1.054,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców.  Wykonano w kwocie

1.032,43 zł tj. 97,9 %.

  - Wybory Prezydenta RP

  - planowana kwota w wysokości 26.704,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.  Wykonanie wynosi 26.211,54 zł tj. 98,2 %.

- Wybory do Sejmu i Senatu

  - planowana kwota w wysokości 17.715,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.  Wykonanie wynosi 17.585,41 zł tj. 99,3 %.

- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

  - planowana kwota w wysokości 14.427,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.  Wykonanie wynosi 14.097,23 zł tj. 97,7 %.

Dział :  754  BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 422.944,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 375.396,01 zł.

Realizacja wydatków wynosi 88,8 %.

- Ochotnicze straże pożarne

  - utrzymanie jednostek straży pożarnej wynosi w budżecie 116.323,22 zł na plan 132.036,- zł,  tj. 88,1 %.

Na wydatki bieżące składają się:

| - dotacja dla stowarzyszenia OSP na sprzęt | 15.000,00 |
| --- | --- |
| - udział strażaków w akcjach ratowniczych | 19.540,51 |
| - umowa-zlecenie nadzór nad sprawnością samoch. bojowych | 7.948,16 |
| - zakup paliwa i oleje, materiały do remontu, akumulatory | 26.397,51 |
| - zużycie energii, wody | 7.115,58 |
| - naprawa samochodu, przegląd zestawu hydraulicznego, konserwacja aparatu powietrznego | 5.777,13 |
| - przegląd stacji obiektowej, przegląd techniczny samochodu, przeprogramowanie radiotelefonu, badania lekarskie strażaków, kurs pierwszej pomocy | 13.453,91 |
| - usługi telekomunikacyjne | 1.784,92 |
| -ubezpieczenie sprzętu i mienia | 19.305,50 |

  - w ramach wydatków inwestycyjnych planowano:

- dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na kwotę 51.000,- zł.  Dotację przekazano i rozliczono w 100,0 %.

  - w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Radwanki- umundurowanie strażaków – planowane na kwotę 2.500,- zł, realizacja wynosi 2.499,98 zł. tj. 100,0 %.

- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

  - wydatki na przygotowanie plaży do  sezonu letniego oraz zatrudnienie ratowników wodnych planowano 28.448,- zł, wydatkowano 17.712,19 zł tj. 62,3 %,

  - wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z obiektów na plaży i obsługę zjeżdżalni wodnych planowano na kwotę 65.831,- zł wydatkowano 59.510,15 zł

tj. 90,4 %.

Na wydatki bieżące składają się:

| - obsługa zjeżdżalni, zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z obiektów | 25.230,71 |
| --- | --- |
| - kasa fiskalna, opaski, piasek sortowany, materiały elektryczne, komputery przenośne | 11.653,65 |
| - zużycie energii elektrycznej | 12.577,69 |
| - remont zjeżdżalni, naprawa instalacji elektrycznej | 5.383,86 |
| - badanie wody, usł. sprzętem, wywóz nieczystości, wynajem kabiny i usługi sanitarna | 4.664,24 |

- Straż gminna

  - .na wydatki osobowe i administracyjne pracowników straży gminnej została wydatkowana kwota 119.559,03  zł na plan 134.129,- zł tj. 89,1 %, w tym na:

| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 100.692,90 |
| --- | --- |
| - ekwiwalent za odzież, pranie odzieży | 2.361,51 |
| - art. biurowe, środki czystości, publikacje | 854,23 |
| - energia elektryczna i gaz | 2.812,29 |
| - utrzymanie łączy, koszty przesyłek | 986,23 |
| - usługi telekomunikacyjne | 4.209,83 |
| - podróże służbowe | 5.070,12 |
| - badania lekarskie | 120,00 |
| - opłaty i składki | 70,20 |
| -odpis na ZFŚS | 2.187,86 |
| - pozostałe koszty | 193,86 |

- Zarządzanie kryzysowe

6.1.	wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego to opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej planowano 8.000,- zł, wykonano na  kwotę 7.791,44 zł, tj. 97,4 %.

- Pozostała działalność

7.1. zakup nagród wiązanych z organizacją  XV Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów w terenu powiatu Chodzieskiego planowano 1.000,-zł, wydatkowano 1.000 zł, tj. 100,0 %.

Niewykorzystane środki to wyniki oszczędności oraz realizacja w II półroczu.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział :  757  OBSŁUGA  DŁUGU  PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 274.750,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 245.488,29 zł.

Realizacja wydatków wynosi 89,4 %.

1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1.1.	na obsługę długu gminy tj. odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji zaplanowano kwotę w wysokości 274.750,- zł, wykorzystano  245.488,29 zł, tj. 89,4 % planu.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział :  758  RÓŻNE  ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 58.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą  3.101,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 5,3 %.

1.	Różne rozliczenia finansowe

1.1.	wydatki na prowizję od usług bankowych planowane w kwocie  4.000,- zł wykorzystano 3.101,00 zł, tj. 77,5 %.

2.	Rezerwy ogólne i celowe

2.1.	w budżecie gminy zostały zaplanowane rezerwy na kwotę  54.000,- zł, w tym:

-celowa w kwocie 54.000,- zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Na dzień sprawozdawczy rezerwa celowa  pozostała niewykorzystana.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział :  801  OŚWIATA  I  WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą  10.600.461,97 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. 10.138.472,95 zł.

Realizacja wydatków wynosi  95,6 %.

1.	Na prowadzenie  Szkół Podstawowych planowana kwota wynosi  4.433.518,27 zł a zrealizowana 4.369.944,92 zł, tj. 98,6 %.

1.1.	na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –składki na ZUS, Fundusz Pracy wydatkowano 3.619.311,08  zł na plan w kwocie 3.632.341,- zł, tj. 99,6 %.

1.2.	Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 736.930,89  zł na planowane 769.019,27 zł,  tj. 95,2 %.

Na wydatki bieżące składają się:

| - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli | 211.723,17 |
| --- | --- |
| - zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, słomy do opalania, drewna, paliwa, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych, inne materiały do remontów, akcesoria komputerowe, meble do klas lekcyjnych | 122.157,69 |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym: - z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe kwota 36.034,60 zł, - z dotacji na zakup książek bo biblioteki w ramach programu „Książka naszych marzeń” kwota 2.170,- zł | 72.136,90 |
| - zużycie energii, wody i gazu | 67.612,09 |
| - usługi remontowe i konserwacja | 30.508,36 |
| - okresowe badania pracownicze | 3.635,00 |
| -wywóz nieczystości, usługi kominowe, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, usługi transportowe, przegląd techniczny budynku | 48.494,13 |
| - usługi telekomunikacyjne | 4.860,18 |
| - szkolenia pracowników | 1.721,00 |
| - delegacje pracownicze | 4.573,96 |
| - ubezpieczenie mienia szkół | 5.205,75 |
| - koszty sądowe | 667,66 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163.635,00 |

1.3. na obsługę lodowiska  przy szkole podstawowej wydatkowano 13.094,95 zł na plan

31.510,- zł tj. 41,4 %.

| - umowa o prace i zlecenie wraz z pochodnymi - obsługa lodowiska z gastronomią | 9.944,63 |
| --- | --- |
| - płyn do czyszczenia lodowiska, kasa fiskalna | 1.509,48 |
| - naprawa plandeki, przegląd kas fiskalnych | 954,51 |
| - wynajem kabiny, usługa serwisowa | 646,33 |

1.4.  w ramach funduszu sołeckiego: sołectwo Lipiny- zakup termosu żywnościowego do szkoły – planowane 648,00, wykonanie 640,- zł tj.98,8 %.

2.	Na prowadzenie przedszkoli planowana kwota wydatków bieżących wynosi 2.020.785,- zł, zrealizowana 1.912.936,51 tj. 94,7 %.

2.1. Dotacja celowa na zadanie bieżące na podstawie porozumień między j.s.t

- udzielono dotacji dla Miasta Chodzież oraz Gminy Budzyń na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartego porozumienia na ucznia  będącego mieszkańcem naszej gminy- planowana kwota 15.800,- zł, przekazano 15.319,08 zł  tj. 97,0 %.

  - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki na ZUS i Fundusz Pracy – wydatkowano 1.479.314,62 zł na plan 1.520.162,- zł, tj. 97,3 %.

  - na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 418.302,81 zł na plan 484.823,- zł, tj. 86,3 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

| - wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli | 64.906,04 |
| --- | --- |
| - zakup czasopism dydaktycznych, art. biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenie sal, opału | 38.966,30 |
| - zakup środków żywności | 90.484,65 |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 11.949,07 |
| - zużycie energii, wody, gazu | 51.250,76 |
| - usługi remontowe: konserwacja i naprawa urządzeń kuchennych, rozbudowa sieci komputerowej, naprawa kserokopiarki, wymiana ogrodzenia placu zabaw, przeniesienie pieca gazowego, kontrola i przegląd gazu | 15.564,11 |
| - badania okresowe pracowników | 2.776,00 |
| - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi kominowe transportowe, pocztowe, ochrona obiektu | 50.712,54 |
| - koszty pobytu dzieci z gminy Margonin w przedszkolach innej gminy | 15.656,08 |
| - usługi telekomunikacji | 4.709,72 |
| - delegacje pracownicze | 3.535,54 |
| - szkolenia pracowników | 565,00 |
| - ubezpieczenie mienia | 966,00 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66.261,00 |

- Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwotę 2.394.480,14  zł na plan 2.437.743,21 zł,

tj. 98,2 %.

3.1.	na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. składki ZUS i Fundusz Pracy- wydatkowano 1.612.133,87 zł na planowane 1.618.547,- zł, tj. 99,6 %.

3.2.	na pozostałe wydatki bieżące wydano 358.713,12 zł na plan 377.863,29 zł, tj. 94,9 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

| - wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli | 80.196,30 |
| --- | --- |
| - zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, mebli, słomy do opalania, paliwa, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych, inne materiały do remontów | 73.154,45 |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym: - z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe kwota 23.586,75 zł. | 43.822,79 |
| - zużycie energii, gazu, wody | 48.393,44 |
| - usługi remontowe- konserwacja ksera, wymiana rur instalacji wodnej | 23.653,46 |
| - badania okresowe pracowników | 956,00 |
| - usługi kominowe, wywóz nieczystości, usługi ochroniarskie, naprawy | 18.774,26 |
| - usługi telekomunikacyjne | 4.212,83 |
| - delegacje służbowe | 3.349,84 |
| - podatek od nieruchomości | 139,00 |
| - szkolenia pracownicze | 825,00 |
| - ubezpieczenie mienia szkoły | 1.410,75 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59.825,00 |

  - Dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Próchnowie – plan 435.640,- zł, przekazano i

rozliczono kwotę 418.425,75 zł tj. 96,1 %.

  - Dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Próchnowie  na  wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 5.692,92 zł, rozliczono 5.207,40 zł tj. 91,5 %.

4.    Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 398.700,26 zł na plan 412.460,-zł, tj.

96,7 %, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi przypada kwota

44.244,28 zł .

5.	Na Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wydatkowano 270.021,09 zł na plan 276.595,- zł,  tj. 97,6 %.

5.1.	na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 244.409,50 zł na plan 245.414,- zł , tj. 99,6 %.

5.2.	na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup znaczków pocztowych, zakup art. biurowych,  usł. telefoniczne, komputerowe, szkolenia i ZFŚS  pracowników przypada kwota  25.611,59 zł na plan 31.181,- zł,  tj.82,1 %.

6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 45.146,- zł wydatkowano kwotę 40.496,29 zł, tj. 89,7 %.

7.	Stołówki szkolne- na plan 426.448,- zł  wydatkowano kwotę  363.550,05 zł, tj. 85,3 %.

7.1.	na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 135.134,47 zł na plan 136.143,- zł , tj. 99,3 %.

7.2.	na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup środków żywności  przypada kwota  228.415,58 zł na plan 290.305,- zł,  tj. 78,7 %.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- plan 22.696,- zł wykonanie 8955,55 zł tj. 39,5 %.

Wydatki związane z kształceniem dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jedno dziecko w przedszkolu posiadało takie orzeczenie.

  - na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota  7.844,45 zł na plan 20.721,- zł , tj. 37,9 %.

  - na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup środków żywności  przypada kwota  1.111.10 zł na plan 1.975,- zł,  tj. 56,3 %.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych-

plan 407.101,49 zł,  wykonanie 268.314,92 zł tj. 65,9 %.

Wydatki związane z kształceniem uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  W szkołach podstawowych  posiadało takie orzeczenie 11 uczniów a w gimnazjum 5 uczniów.

10.1.na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota  234.682,42 zł na plan 368.591,- zł , tj. 63,7 %.

10.2.na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup środków żywności  przypada kwota  33.632,50 zł na plan 38.510,49 zł,  tj. 87,3 %.

- Pozostała działalność

11.1.odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

planowano 56.273,- zł,  przekazano na fundusz  56.273,- zł, tj. 100,0 %.

11.2. realizacja zadania nauki pływania- planowano 9.000,- zł wykonanie stanowi kwota

9.000,- zł tj. 100,0 %.

11.3. realizacja projektu „Animator-Moje boisko ORLIK”- plan 33.596,- zł, wykonanie

33.045,71 zł, tj. 98,4 %.

11.4. organizacja Dnia Edukacji Narodowej – planowana kwota 2.000,- zł, wykonanie

1.910,- zł tj. 95,5 %.

11.5.  wydatki na obsługę siłowni wewnętrznej- planowana kwota 17.100,- zł, wykonanie

10.844,51 zł tj. 63,4 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział :  851  OCHRONA  ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 170.857,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 159.626,29 zł.

Realizacja wydatków wynosi 93,4 %.

1.	Zwalczanie narkomanii

  - na zwalczanie narkomanii planowano kwotę 6.000,- zł, wykonanie wynosi 6.000,00 zł tj. 100,0 %.

2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

  - na przeciwdziałanie alkoholizmowi  wydano 149.036,29 zł na plan 160.267,- zł,

tj. 93,0 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

| - umowy-zlecenia z pochodnymi- zajęcia w świetlicach terapeutycznych, psycholog, koordynator, terapeuta, opiekunowie zimowisk i półkolonii | 67.387,84 |
| --- | --- |
| - zakup środków do utrzymania i wyposażenia świetlic terapeutycznych | 9.503,37 |
| - organizacja zimowiska, kolonii, szkolenia, realizacja programu profilaktyki | 54.116,01 |
| - usługi telekomunikacyjne | 1.042,39 |
| - wykonanie opinii | 1.000,00 |
| - ubezpieczenie | 1.780,18 |
| - koszty sądowe | 1.230,00 |
| - wydatek inwestycyjny: place zabaw przy świetlicach terapeutycznych | 12.976,50 |

  - udzielono pomocy finansowej dla Gminy Piła w zakresie podejmowania czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Margonin realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin Nr VII/65/2015 z dnia 23.04.2015 r. Środki w wysokości 4.590,- zł przekazano i rozliczono w 100,0 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział :  852  POMOC  SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 5.156.084,04 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 4.953.938,78 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,1%.

Planowana i wydatkowana kwota dzieli się na następujące źródła:

|  | Plan | Wykonanie |
| --- | --- | --- |
| ogółem : | 5.156.084,04 | 100 % | 4.953.938,78 | 100 % |
| - dotacja na zadania zlecone | 2.395.682,00 | 46,46 % | 2.343.927,97 | 47,31 % |
| - dotacja na zadania własne | 984.362,04 | 19,09 % | 920.871,03 | 18,59 % |
| - środki własne | 1.776.040,00 | 34,45 % | 1.689.139,78 | 34,10 % |

- Placówki opiekuńczo- wychowawcze

  - planowana kwota 160.607,- zł jest przeznaczona na odpłatność pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W  2015 r. poniesiono odpłatność w kwocie 160.190,12 zł tj. 99,7 % za 12 dzieci.

- Ośrodki  wsparcia

  - pomoc finansowa dla Ośrodka Dziennej Aktywności Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu planowana w wysokości 21.469,-zł,  przekazano 21.468,75 zł i rozliczono.

- Rodziny zastępcze

  - planowane środki w kwocie  19.500,- zł  wykonanie stanowi koszt 6 dzieci w rodzinie zastępczej- 18.429,06 zł. tj. 94,5 %.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  - planowane wydatki na kwotę 5.000,- zł, wykonano w wysokości 4.974,79 zł tj. 99,5 %.

Wydatki przeznaczono na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego, pracowników MGOPS, materiały kancelaryjne, druki „Niebieskich Kart”.

- Wspieranie rodziny

  - Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny od m-ca maja do końca roku planowano w kwocie 24.684,04 zł wydatkowano 11.717,17 zł, tj. 47,5 %.

Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 5.011,04 zł.

- Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.308.438,87 zł na plan 2.358.854,-zł, tj. 97,9 %.

  - w 2015 r.  przekazano do budżetu państwa zwrot nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 492,00  zł na plan 3.000,- zł tj. 16,4 % oraz odsetki  w kwocie 17,94 zł planowano 1.000,- zł, tj.  1,8 %.

  - na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od nich i ZFŚS wydano 45.661,97 zł  na plan 45.829,- zł,  tj. 99,6 %.

  - na pozostałe wydatki planowane w kwocie 2.309.025,- zł wydano 2.262.266,96 zł, tj. 98,0 %.

z tego przypada na świadczenia:

- zasiłki rodzinne                                               -     645.684,00 zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych                     -     325.125,90 zł

- zasiłki pielęgnacyjne                                       -    464.508,00 zł

- świadczenia pielęgnacyjne                              -    307.200,00 zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego       -     297.600,63 zł

- zasiłki dla opiekuna                                         -      68.398,00 zł

- jednorazowe zapomogi z tyt. ur. dziecka        -      47.000,00 zł

- składki od zasiłków                                         -      85.222,81 zł

pozostałe koszty obsługi:

- zakup materiałów                                            -      13.675,90 zł

- usługi zdrowotne                                             -             80,00 zł

- usługi  pocztowe i informatyczne                    -       5.449,56 zł

- delegacje                                                         -           354,39 zł

- szkolenia pracowników                                   -       1.438,00 zł

- środki czystości dla pracowników                   -          529,77 zł

- Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  wydatkowano kwotę 47.406,81  zł na plan 52.057,- zł,  tj. 91,1 %, w tym w ramach zadań zleconych – 33.487,20 zł, w ramach zadań własnych z dotacji– 11.135,70 zł oraz ze środków własnych 2.783,91 zł.

- Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano:

  - z dotacji w ramach zadań własnych  458.919,09 zł na plan 500.333,- zł, tj. 91,7 % i są to zasiłki okresowe w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

  - ze środków własnych gminy 593.775,99 zł na plan 607.154,- zł tj. 97,8 %, w tym:

- zasiłki celowe przyznawane osobie lub rodzinie na zaspokojenie niezbędnych potrzeb

życiowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 292.207,23 zł,

- zasiłki okresowe – 114.729,74 zł,

-  opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 186.839,02 zł.

7.3.  planowana kwota 850,- zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, zdarzenia losowego itp.

- Na dodatki mieszkaniowe

  - w ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina wydała 124.507,27 zł na planowane 126.000,- zł,, tj. 98,8 %.

  - w ramach zadań zleconych na wypłatę dodatków energetycznych gmina wydała 2.099,12 zł na plan 4.800,- zł tj. 43,7 %.

- Zasiłki stałe

10.1.Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych wydano 162.233,98 zł na plan 188.751,- zł, tj. 86,0 %, w tym z dotacji 129.787,20 zł. Zasiłek stały jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku  lub niepełnosprawności.

10.2.na zwrot nienależnie pobranego świadczenia  zaplanowano kwotę 300,- zł przekazano do budżetu państwa 68,98 zł tj. 23,0 %.

- Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  wydatkowano 664.530,80 zł na planowane 688.679,- zł,  tj. 96,5 %, w tym z dotacji  137.718,- zł.

Wydatkowana kwota dotyczy następujących pozycji:

| - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy | 549.427,00 |
| --- | --- |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.901,11 |
| - umowa- zlecenie; prowadzenie spraw BHP, pomoc w spr. kadr | 9.400,00 |
| - ekwiwalent za odzież | 9.113,33 |
| - zakup art. biurowych, środków czystości , prasa, laptop, akcesoria komputerowe, tonery, papier do ksero, wyposażenie, książek | 17.387,15 |
| - zużycie energii, gazu, wody | 15.184,64 |
| - badania okresowe pracowników | 596,00 |
| - opłaty licencyjne, usługi informatyczne, opieka autorska, dostęp do portalu prawniczego, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usł.remontowe | 23.644,33 |
| - usługi telekomunikacyjne | 5.726,94 |
| - delegacje służbowe | 14.504,28 |
| - szkolenia pracowników | 3.585,00 |
| - ubezpieczenia mienia | 973,02 |
| - podatek od nieruchomości | 737,00 |
| - koszty postępowania sądowego | 351,00 |

- Pozostała działalność

11.1.   na realizacje programu dożywiania  na plan 329.500,- zł wydatkowano 329.477,45  zł,

tj. 100,0 %, z tego:

- ze środków z dotacji na zadania własne wydano 178.300,- zł

- ze środków własnych gminy wydano 151.177,45 zł,

11.2. poza rządowym programem dożywiania na obiady i owoce  gmina wydała ze środków

własnych 44.165,31 zł na plan 45.700,- zł tj. 96,6 %

11.3. planowana kwota 696,- zł w ramach zadania zleconego dotyczy wydatków realizacji

Karty Dużej Rodziny w wysokości 412,72 zł co stanowi 59,3 %.

11.4. Opłaty abonamentowe za internet dla wykluczonych cyfrowo planowano 22.000,- zł

wydatkowano 1.122,50 zł tj. 5,1 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział :  853  POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 1.548.290,21 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą  1.470.474,55 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,0 %.

1.	Pozostała działalność

  - realizacja projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Innowacyjna Gospodarka  pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin ”.

Plan wydatków tego projektu wynosi 1.524.790,21 zł, wykonanie 1.447.219,- zł,

tj. 94,9 %..

Analiza szczegółowa w wykazie zadań inwestycyjnych.

1.2. wydatki dotyczące utrzymania samochodu z PFRON-u planowane w kwocie 23.500,- zł, wykonano 23.255,55 zł, tj. 99,0 %. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa, składki ubezpieczeniowej oraz usługi serwisowe.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział :  854  EDUKACYJA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 253.138,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 244.783,10 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,7 %.

1.	Pomoc materialna dla uczniów

1.1.	planowane wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 228.064,- zł wykonano 221.570,40 zł, tj. 97,2 % z tego 177.256,32 zł pochodziło z dotacji oraz 44.314,08 zł ze środków własnych.

  - na podstawie uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum zaplanowano kwotę 16.600,- zł, wykonano 15.700,- zł tj. 94,6 %.

  - zgodnie z programem rządowym w ramach dotacji celowej wypłacono zasiłki losowe dla uczniów na cele edukacyjne w wysokości 1.000, zł co stanowi 100,0 %,

  - zgodnie z programem rządowym „Wyprawka szkolna” w ramach dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne  dla uczniów kl. III i IV w wysokości 6.512,70 zł na plan 7.474,00 zł tj. 87,1 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 900  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 2.292.149,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą  2.130.182,34 zł.

Realizacja wydatków wynosi 92,9 %.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

  - w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 10.000,- zł - dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie systemów melioracyjnych. Dotacja została przekazana i rozliczona w 100,0 % zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Margonin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.

- Gospodarka odpadami

  - Zakup koszy i pojemniki na odpady- planowana kwota 30.200,- zł, wykonanie 25.638,32 zł tj. 84,9 %,

  - na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano 573.516,- zł , wykonanie wynosi 573.404,04 zł tj. 99,9 %,

  - pozostałe odpady komunalne planowano na kwotę 46.500,- zł, wykonanie- 38.759,55 zł tj. 83,4 %.

  - w ramach wydatków inwestycyjnych :

- „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sułaszewie”- planowane 250.000,- zł, wykonanie 231.943,35 zł  tj. 92,8 %.

Analiza szczegółowa w wykazie zadań inwestycyjnych.

- Oczyszczanie miasta

  - koszt oczyszczania miasta i gminy wynosi 17.594,80  zł na plan 60.900,- zł tj. 28,9 %,

  - zatrudnieni w ramach robót publicznych do prac porządkowych planowano 43.879,- zł, wydatkowano 32.750,11 zł tj. 74,6 %,

  - Inne prace porządkowe na terenie miasta i gminy zaplanowano w ramach umów-zlecenia na kwotę 38.900,- zł, wykonanie 38.390,94 zł tj. 98,7 %,

  - w ramach wydatków inwestycyjnych  zaplanowano dotacje na

oczyszczalnie ścieków oraz utylizację eternitu  na kwotę 10.000,- zł. Wykonanie  wynosi 9.557,04,- zł tj. 95,6 % . Udzielono i rozliczono 5 dotacji na dofinansowanie.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

  - wydatki na utrzymanie zieleni wynoszą 59.540,17 zł na plan 70.180,- zł tj. 84,8 %, w tym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane jest 30.000,- zł wykonane 19.700,- zł.

.

  - W ramach przedsięwzięć bieżących z funduszu sołeckiego planowano:

- sołectwo Kowalewo- zakup paliwa do kosy spalinowej- plan 500,- zł, wykonanie 494,21 zł tj. 98,8 %,

- sołectwo Lipiny- zakup paliwa i oleju do kosiarki, usługa nasadzenia –plan 1.766,- zł, wykonanie 1.761,61 tj. 99,8 %,

- sołectwo  Młynary- koszenie trawy na terenie sołectwa i zakup ławek- plan 6.000,- zł, wykonanie 6.000,- zł, tj. 100,0 %,

- sołectwo Radwanki- zakup roślin oraz paliwa i oleju do kosiarki- plan 1.277,- zł, wykonanie 1.270,43 zł. tj. 99,5 %,

- sołectwo Studźce- zakup paliwa i żyłki do kosy spalinowej – plan 500,- zł, wykonanie 495,52 zł tj. 99,1 %.

  - w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszu sołeckiego planowano:

- sołectwo Lipiny- zakup traktora do koszenia trawy–plan 11.000,- zł, wykonanie 10.998,00 tj. 100,0 %,

- sołectwo Radwanki- zakup traktora do koszenia trawy- plan 13.000,- zł, wykonanie 11.518,00 zł. tj. 88,6 %,

- Oświetlenie ulic, placów i dróg

  - na wydatki bieżące oświetlenia ulic i dróg dotyczące zużycia energii oraz  zakup drobnych materiałów wydatkowano 159.788,69 zł na plan 180.000,00 zł,  tj. 88,8 %. W związku ze zmianą sprzedawcy energii są opóźnienia w fakturowaniu.

  - na konserwację oświetlenia ulicznego planowano kwotę 136.500,- zł wydatkowano 117.215,59 zł, tj. 85,9 %.

  - w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego planowano:

- sołectwo Lipiny – poprawa bezpieczeństwa poprzez nowe punkty oświetlenia ulicznego- plan 4.684,- zł , wykonanie 4.672,41 zł tj. 99,8 %,

- sołectwo Sułaszewo- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego -plan 5.000,- zł, wykonanie 100,0 %.

- Zakłady gospodarki komunalnej

  - dotacja przedmiotowa – dopłata do utrzymania budynków komunalnych  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej planowana w kwocie 70.000,- zł, przekazano kwotę 58.334,- zł, tj. 83,3 %. Dotacja udzielona była za 10 m-cy ponieważ od listopada zakład budżetowy przekształcił się w spółkę z o.o. Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XI/114/2015 z dnia 07.07.2015 r. oraz Nr XII/140/2015 z dnia 01.10.2015 r.

  - 100.000,- zł to wkład pieniężny do Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w Margoninie  zgodnie z aktem notarialnym z dnia 30.10.2015 r.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

  - opłaty za korzystanie ze środowiska z wód podziemnych, urządzeń wodnych odprowadzanie ścieków i składowanie śmieci na wysypisku oraz zanieczyszczeń z wód opadowych i roztopowych  wydatkowano 4.504,00 zł  na plan 10.000,- zł, tj. 45,0 %.

- Pozostała działalność

  - na zatrudnienie do kierowania procesem rekultywacji składowiska odpadów w Sułaszwie planowano 1.407,- zł, wydatkowano 1.406,28 zł tj. 99,9 %,

  - na utrzymanie targowiska planowane w kwocie 5.500,- zł, wykonanie 2.448,21 zł tj. 44,5 % dotyczy zużycia energii, wody, zakup środków czystości.

  - usługi w pozostałej działalności plan 137.012,- zł wykonanie 135.835,32 zł tj. 99,1 %, w tym:

- usługa melioracyjna rowu w Radwankach  25.000,- zł,

- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 30.012,- zł,

- porządkowanie terenu wokół stawu na ul. Żeromskiego 10.000,- zł,

- prowadzenia schroniska i obsługę weterynaryjną  bezpańskich psów i kotów

50.929,97 zł,

- pozostałe wydatki ochrony środowiska –obsługa prawna  dotycząca spółki 19.893,35 zł

  - w ramach przedsięwzięć  bieżących z funduszu sołeckiego

- sołectwo Margońska Wieś- wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w kierunku Kowalewa-planowane 10.000,- zł, wykonanie 9.967,75 zł tj. 99,7 %,

  - zwrot podatku VAT nienależnie otrzymanego w 2013 r. wraz z odsetkami  na podst. Decyzji Urzędu Skarbowego w Chodzieży- planowano 267.428,- zł, wykonanie 264.394,- zł tj. 98,9 %,

  - rozliczenie finansowe z ZGK Margonin z tyt. nieważności umowy sprzedaży kanalizacji zg z  wyrokiem sądowym- planowano 184.500,- zł, wykonanie 100,0 %.

  - W ramach wydatków inwestycyjnych:

- „Przebudowa studzienek kanalizacji deszczowej przy parkingu na ul. Kościelnej”- planowano12.000,- zł, realizacja wynosi 100,0 %.

Analiza szczegółowa w wykazie zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział :  921  KULTURA  I  OCHRONA  DZIADZICTWA  NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 1.115.935,47 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą  1.074.718,21 zł

Realizacja wydatków wynosi 96,3 %.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

  - na prowadzenie Ośrodka Kultury wydano w formie dotacji podmiotowej kwotę 550.000,-zł na plan 550.000,- zł,  tj. 100,0 %.

  - wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich  planowane 54.563,47 zł, wykonane to 43.463,28 zł  tj. 79,7 %,

  - pozostałe wydatki bieżące dotyczą przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, z tego:

- sołectwo Kowalewo-dokumentacja na wykonanie schodów na poddasze oraz jego zagospodarowanie-planowano 2.600,- zł, wykonanie 100,0 %,

- sołectwo Lipiniec- doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup zmywarki do naczyń- plan 2.000,- zł, wykonanie- 1.670,90 zł tj. 83,6 %,

- sołectwo Margońska Wieś- remont sali wiejskiej, w tym wykonanie tynków wewnętrznych-  plan 7.800,- zł,  realizacja 100,0 %,

- sołectwo Radwanki- remont świetlicy wiejskiej i zakup garażu blaszanego -plan 5.500,- zł, wykonanie 4.665,53 zł tj. 84,8 %,

- sołectwo Sypniewo- wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, wykonanie schodów wejściowych i zadaszenia tarasu- plan 17.634,- zł, wykonanie 16.743,50 zł

tj. 95,0 %.

  - w ramach wydatków  inwestycyjnych:

- dotacja dla MGOK w Margoninie na zadanie: remont dachu budynku gospodarczego- plan 5.000,- zł, przekazano i rozliczono w 100,0 %.

- Biblioteki

  - na prowadzenie bibliotek wydano w formie dotacji podmiotowej kwotę 296.000,-zł na plan 296.000,- zł,  tj. 100,0 %.

  - w ramach wydatków  inwestycyjnych:

- dotacja dla MGBP w Margoninie na zadanie: „ Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”- plan 5.000,- zł, rozliczono 4.903,71 zł tj.  98,1 %.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

  - na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych w formie dotacji celowej planowano 8.000,- zł dla  parafii w Żoniu zg. z odrębną uchwałą o przyznaniu dotacji. Środki przekazano i rozliczono w 100,0 %,

  - na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych w formie dotacji celowej planowano 50.000,- zł dla  parafii w Margoninie zg. z odrębną uchwałą o przyznaniu dotacji. Środki przekazano i rozliczono w 100,0 %,

- Pozostała działalność

  - wydatki bieżące planowane w kwocie 17.902- zł i wykonane w wysokości 17.336,63 zł dotyczą przedsięwzięć z funduszu sołeckiego i są to:

- sołectwo Lipiniec- organizacja festynu sołeckiego- plan 1.684,- , wykonanie 1.683,66 zł tj. 100,0 %,

- sołectwo Lipiny- organizacja festynu sołeckiego i dowóz dzieci na półkolonie- plan 6.000,- zł, wykonanie 5.573,39 zł tj. 92,9 %,

- sołectwo Próchnowo- dowóz dzieci na półkolonie i dofinansowanie „Dnia dziecka”- plan 5.500,- zł, wykonanie – 5.500,- zł, tj. 100,0 %,

- sołectwo Studźce- organizacja festynu sołeckiego- plan 2.000,- zł, wykonanie 1.883,11 zł tj. 94,2 %,

- sołectwo Sułaszewo- organizacja festynu sołeckiego - plan 1.500,- zł, wykonanie 1.496,47 zł tj. 99,8 %,

- sołectwo Zbyszewice- dowóz dzieci na półkolonie- plan 1.218,- zł, wykonanie 1.200,- zł tj. 98,5 %.

  - Pozostałe wydatki bieżące planowane na kwotę  67.800,-zł, wykonanie 52.569,26 zł  tj. 77,5 % dotyczą organizacji imprez kulturalnych.

  - W ramach wydatków inwestycyjnych:

- „Przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i integracji miejscowości Lipiny” – plan 13.966,- zł, wykonanie 13.965,40 zł tj. 100,0 %.. Gmina w lipcu podpisała umowę o dofinansowanie  zadania z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 9.265,- zł w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Źródłem finansowania są również środki funduszu sołeckiego w wysokości 1.000,- zł.

- Zakup namiotu promującego sołectwa: Lipiniec, Próchnowo i Studźce-Adolfowo planowane na łączną kwotę 12.170,- zł nie zostało zrealizowane ponieważ nie uzyskaliśmy dofinansowania.

Realizacja pozostałych zadań przebiegała prawidłowo.

Dział:  926  KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 466.512,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 431.722,59 zł.

Realizacja wydatków wynosi  92,5 %.

1.	Obiekty sportowe

1.1.	na bieżące utrzymanie obiektów sportowych  samorząd wydał kwotę  34.004,65 zł na plan 42.001,- zł,  tj. 81,0 %.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące pozycje:

| - umowa -zlecenie- kontrola boisk | 3.093,80 |
| --- | --- |
| -nawozy, środki czystości, paliwo do kosiarki, wertykulator spalinowy, rozsiewacz nawozu, środki hemiczne | 11.988,23 |
| - zużycie energii, wody | 15.398,76 |
| - konserwacja boiska | 3.000,00 |
| - transport | 82,50 |
| - usługi telekomunikacyjne | 441,36 |

1.3. W ramach przedsięwzięć  z funduszu sołeckiego planowano:

- sołectwo Kowalewo- wykonanie dokumentacji projektowej boiska- plan 7.000,- zł wykonanie 5.691,06 zł tj. 81,3 %,

- sołectwo Margońska Wieś- wykonanie piłkochwytów za bramkami na boisku przy placu zabaw – plan 1.504,- zł, wykonanie 1.503,99 zł.

2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.1.	dotacja dla klubu sportowego została udzielona zgodnie z przepisami ustawy o sporcie i uchwały Nr III/7/2010 Rady Miasta i Gminy  z dnia 22.12.2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz  trybu finansowania zadań z zakresu  sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin oraz uchwały Nr V/39/2011 z dn. 10.03.2011 r. w kwocie 80.000,- zł,  przekazano i rozliczono 100,0 %.

- Pozostała działalność

  - planowana kwota 5.800,- zł dotyczy zdań w zakresie kultury fizycznej i sportu w drodze konkursu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego- wykonanie wynosi 5.612,- zł, tj. 96,8 %.

  - na wydatki  w kwocie 42.094,72 zł,  plan 46.084,- zł tj. 91,3 % składa się utrzymanie boisk wiejskich, wykonanie dokumentacji technicznej na boiska oraz imprezy sportowe i wykonanie serwisu internetowego.

  - wydatki z tyt. zatrudnienia osób zajmujących się organizacją imprez i obiektami sportowymi planowano na kwotę 149.187,- zł, wykonano 132.642,37 zł, tj. 88,9 %, w tym na:

| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 127.178,70 |
| --- | --- |
| - podróże służbowe | 1.752,41 |
| - wydatki z tyt. BHP | 309,48 |
| - badania pracownicze | 120,00 |
| - odpis na ZFŚS | 3.281,78 |

  - w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego planowano:

- sołectwo Kowalewo- zakup elementów placu zabaw- plan 3.991,- zł, wykonanie 3.843,75 zł tj. 96,3 %,

- sołectwo Studźce- zakup materiału na ławostół oraz pokrycia dachowego na altanę – plan 2.200,- zł, wykonanie 2.183,64 zł, tj. 99,3 %,

- sołectwo Sułaszewo- doposażenie placu zabaw oraz wykonanie grilla murowanego- plan 4.000,- zł, wykonanie 3.568,36 zł tj. 89,2 %.

  - w ramach wydatków majątkowych planowano:

- „Doposażenie wraz z systemem monitoringu placu zabaw  w Margoninie”- planowano 70.000,- zł, wykonanie – 65.946,19 zł tj. 94,2 %.

- sołectwo Lipiniec- „Zakup elementów małej architektury związanej z aktywnością fizyczną”- planowane 10.000,- zł, realizacja 100,0 %.

- sołectwo Studźce – „Wykonanie sanitariatów przy boisku wraz z projektem” – plan 24.745,- zł, wykonanie 24.744,75 zł tj. 100,0 %,

- sołectwo Zbyszewice- „Wykonanie placu zabaw-zakup urządzeń wraz z montażem” – plan 20.000,- zł, wykonanie 19.887,11 zł tj. 99,4 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

W   2015 r.  dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 % planowanego naliczenia.

WYDATKI  INWESTYCYJNE

1.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adolfowo, Studźce i Radwanki

planowane- 010-01010-6050 w kwocie 150.000,- zł

wykonanie – 12.000,- zł

realizacja – 8,0 %

Wydatkowane środki w kwocie 12.000,- zł zostały przeznaczone na wykonanie projektu sieci wodociągowej w m. Studźce. Inwestycja jest realizowana w latach 2015-2017.

Źródłem finansowania są środki własne.

2.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lipinach

planowane- 010-01010-6050 w kwocie 300.000,- zł

wykonanie – 299.824,- zł

realizacja – 99,9 %

W ramach realizowanego zadania dokonano zamiany modelu pompowania wody z jedno na dwu stopniową poprzez montaż nowego aeratora, zbiornika retencyjnego oraz zestawu pompowego i sprężarki. Zadanie jest kontynuowane w 2016 r.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania: przebudowa chodnika w ciągu drogi nr 193 przy ul. Kościuszki w Margoninie

planowane- 600-60016-6050 w kwocie 210.000,- zł

wykonanie – 210.000,- zł

realizacja – 100,0 %

Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 210.000,- zł.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 198024P we wsi Kowalewo

planowane- 600-60016-6050 w kwocie 280.500,- zł

wykonanie – 280.156,94 zł

realizacja – 99,9 %

W ramach zadania wykonano 346,0 mb o szer. 4,5 m drogi z betonu asfaltowego na podbudowie  z kruszywa łamanego. Zadanie zakończono o oddano do użytkowania.

Źródła finansowania:

- 170.000,- zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

- 110.156,94 środki własne

- Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki - Klotyldzin

planowane- 600-60016-6050 w kwocie 22.250,- zł

wykonanie – 22.250,- zł

realizacja – 100,0 %

Planowane środki zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie jest kontynuowane  w 2016 r.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Przebudowa ścieżki rowerowej Margońska Wieś – Próchnowo- III etap

planowane- 600-60016-6050 w kwocie 400.000,- zł

wykonanie – 396.317,50 zł

realizacja – 99,1 %

Wykonano nawierzchnię ścieżki o dł. 1689,0 mb i szer. 2,0 m z kostki brukowej zamkniętej obustronnie obrzeżem krawężnikowym. Zadanie zakończono i oddano do użytku.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Budowa ścieżki pieszo -rowerowej  z Margonina do Lipin- III etap

planowane- 600-60016-6050 w kwocie 150.000,- zł

wykonanie – 150.000,- zł

realizacja – 100,0 %

Wykonano nawierzchnię ścieżki o dł. 940,0 mb i szer. 2,0 m z kostki brukowej zamkniętej obustronnie obrzeżem krawężnikowym. Zadanie zakończono i oddano do użytku.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Przebudowa drogi gminnej nr 198009P w Radwankach

planowane- 600-60016-6050 w kwocie 93.400,- zł

wykonanie – 93.372,29 zł

realizacja – 100,0 %

W ramach zadania wykonano 93,0 mb o szer. 5,0 m drogi z betonu asfaltowego na podbudowie  z kruszywa łamanego wraz z zjazdami z kostki brukowej. Zadanie zakończono o oddano do użytkowania.

Źródła finansowania są środki własne.

- Przebudowa drogi gminnej na działce 770 w Margoninie ul. Kościuszki

planowane- 600-60016-6050 w kwocie 140.150,- zł

wykonanie – 140.150,-zł

realizacja – 100,0 %

W ramach zadania wykonano 251,5 mb o szer. 5,0 m drogi z kostki brukowej  na podbudowie z

kruszywa łamanego. Zadanie zakończono o oddano do użytkowania.

Źródła finansowania są środki własne.

- Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin

planowane- 600-60016-6050 w kwocie 116.000,- zł

wykonanie – 65.345,18 zł

realizacja – 56,3 %

Rada Miasta i Gminy w Margoninie w dniu 27.05.2010 r. podjęła uchwałę Nr XLI/478/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012 – 2021 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie Gminy Margonin w wysokości 1.600.000,- zł. Powyższa uchwała została zmieniona  uchwałą RMIG Margonin Nr XLIII/497/10 z dnia15.07.2010 r. w zakresie wysokości zobowiązania. Uległy zmodyfikowaniu zadania określone w uchwale wcześniejszej oraz ich wartość do kwoty 1.160.000,- zł.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą roboty zostały zafakturowane na kwotę 711.999,93 zł. Realizacja spłaty nastąpi w latach 2012 – 2021 zgodnie z zawartą umową między Gminą Margonin a Kominbud Developer Sp. z o.o. Bydgoszcz.  W 2015 roku dokonano płatności czwartej raty  na kwotę 65.345,18 zł.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Budowa chodnika w miejscowości Lipiny (koło p. Płaczek) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lipiny

planowane- 600-60016-6050 w kwocie 3.000,- zł

wykonanie – 3.000,-zł

realizacja – 100,0 %

W ramach zadania wykonano 23,5 mb o szer. 1.2 m chodnika z tłucznia naturalnego łamanego, łącznik drogi wojewódzkiej z drogą gminną. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Źródła finansowania są środki własne.

- Budowa drogi gminnej w Sułaszewie

planowane- 600-60016-6050 w kwocie 65.000,- zł

wykonanie – 64.999,98 zł

realizacja – 100,0 %

Planowane środki zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest kontynuowane  w 2016 r.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Remont drogi gminnej w Młynarach

planowane- 600-60016-6050 w kwocie 260.000,- zł

wykonanie – 256.456,01 zł

realizacja – 98,6 %

Remont drogi na odcinku235 mb o szer. 6,0 m polegał na wzmocnieniu podbudowy zasadnicznej z betonu asfaltowego i poboczy z kruszywa łamanego wraz z jednostronnym rowem odwadniającym. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Przebudowa drogi gminnej nr 198024P w Próchnowie wraz z chodnikiem

planowane- 600-60016-6050 w kwocie 292.656,- zł

wykonanie – 5.250,- zł

wydatki niewygasające- 287.406,- zł

realizacja – 100,0 %

W październiku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie zadania. Ze względu na warunki atmosferyczne nie było możliwe zakończenie prac budowlanych. Rada Miasta i Gminy w Margoninie w dniu 17 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2015 na kwotę 287.406,- zł i określiła termin wykonania zadania do 30.06.2016 r. Zostało utworzone subkonto rachunku podstawowego na który przelano środki pieniężne.  W dniu 07.01. 2016 r wpłynęła faktura od wykonawcy zadania wystawiona z datą 31.12.2015 r. na kwotę 283.401,23 zł, którą ujęto w zobowiązaniach.

- Wykonanie warstwy wyrównawczej dla obwodnicy Margońska Wieś – Młynary

planowane- 600-60016-6050 w kwocie 179.000,- zł

wykonanie – 178.469,25 zł

realizacja – 99,7 %

Na drodze gminnej Margońska Wieś – Młynary wykonano dodatkową warstwę wyrównawczą z masy asfaltowej na odcinku 1347,0 mb o szer. 6,0 m. Zadanie zostało zakończone i przyjęte do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Studźce-Radwanki

planowane- 600-60016-6050 w kwocie 370.000,- zł

wykonanie – 364.821,14 zł

realizacja – 98,6 %

Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kamienia  na odcinku 745,0 mb o szer. 4,0 m.  Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.

Źródła finansowania:

- 364.821,14 środki własne

- Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi (w kierunku firmy Agrifirm)                                           planowane- 600-60016-6050 w kwocie 355.705- zł

wykonanie – 27.100,- zł

wydatki niewygasające- 328.605,- zł

realizacja – 100,0 %

W październiku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie zadania. Ze względu na warunki atmosferyczne nie było możliwe zakończenie prac budowlanych. Rada Miasta i Gminy w Margoninie w dniu 17 grudnia 2015 r. podjęła  uchwałę o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2015 na kwotę 328.605,- zł i określiła termin wykonania zadania do 30.06.2016 r. Zostało utworzone subkonto rachunku podstawowego na który przelano środki pieniężne.  W dniu 07.01. 2016 r wpłynęła faktura od wykonawcy zadania wystawiona z datą 31.12.2015 r. na kwotę 328.204,06 zł, którą ujęto w zobowiązaniach.

- Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi – II etap

planowane- 600-60016-6050 w kwocie 22.000- zł

wykonanie – 22.000,- zł

realizacja – 100,0 %

Planowane środki zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  Zadanie jest kontynuowane  w 2016 r.

Źródłem finansowania są środki własne

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- USC i OSP

planowane- 750-75095-6050 w kwocie 22.500- zł

wykonanie – 4.064,50 zł

realizacja – 18,1 %

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opracowanie audytu  energetycznego oraz opinii ornitologicznej. Zadanie jest kontynuowane  w 2016 r. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie zadania.

Źródłem finansowania są środki własne

- Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego                                          planowane- 754-75412-6230 w kwocie 51.000- zł

wykonanie – 51.000,- zł

realizacja – 100,0 %

Na podstawie zawartej umowy trójstronnej pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego z siedz. w Poznaniu a OSP Margonin i Gminą Margonin, dokonano przelewu środków w kwocie 51.000,- zł i zakupu samochodu.  Dotacja została rozliczona. Samochód jest na stanie OSP w Margoninie.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Budowa placów zabaw przy świetlicach środowiskowych

planowane- 851-85154-6050 w kwocie 14.500- zł

wykonanie – 12.976,50 zł

realizacja – 89,5 %

Zakupiono i zamontowano urządzenia na  plac zabaw w Margoninie ul. Nowe Miasto.

Urządzony plac zabaw przyjęto na środki trwałe.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  w Gminie Margonin

planowane- 853-85395 § 6057 w kwocie 1.296.071,65 zł

853-85395 § 6059 w kwocie 228.718,56 zł

wykonanie odpowiednio: 1.230.136,15 zł,  217.082,85 zł

realizacja wynosi 94,9 %.

Zadanie było realizowane w latach 2015 -2016. W 2015 roku została wybudowana sieć światłowodowa  wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt został zakończony i przyjęty do użytkowania.  Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,  na podstawie  umowy Nr POIG.08.03.00-30-447/13-00  z dnia 20.05.2014 r.

Źródłem finansowania są:

- 1.230.136,15 zł – tj. 85 %  dotacja ze środków europejskich

- 217.082,85 zł – tj.15 % dotacja ze środków krajowych.

- Rekultywacja składowiska  odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sułaszewie

planowane- 900-90002 § 6050 w kwocie 250.000,- zł

wykonanie –  231.943,35 zł

realizacja 92,8 %.

Wydatkowane środki w kwocie 231.943,35 zł zostały wykorzystane na część biologiczną  rekultywacji składowiska odpadów polegającej na wykonaniu warstwy okrywowej oraz posadzeniu roślinności pionierskiej na okrywie rekultywacyjnej. Inwestycja będzie realizowana w latach 2015-2018.

Źródłem finansowani są środki własne.

- Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizacji eternitu

planowane- 900-90003 § 6230 w kwocie 10.000,- zł

wykonanie – 9.557,04 zł

realizacja  95,6 %.

Na podstawie wniosków złożonych przez osoby, które zakupiły i zamontowały przydomowe oczyszczalnie ścieków udzielono 3 dotacje w formie dofinansowania oraz 2 dotacje na dofinansowanie kosztów utylizacji eternitu.  Dotacje zostały przekazane i rozliczone.

Źródłem finansowani są środki własne.

- Poprawa bezpieczeństwa poprzez nowe punkty oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lipiny

planowane- 900-90015 § 6050 w kwocie 4.684,- zł

wykonanie – 4.672,41 zł

realizacja  99,8 %

W ramach zadania zamontowano oprawę oświetleniową typu SGS wraz z wysięgnikami i zabezpieczeniami – 1 kpl.. Zadanie zakończono i oddano do użytku. Zadanie realizowano w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego  w Sułaszewie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sułaszewo

planowane- 900-90015 § 6050 w kwocie 5.000,- zł

wykonanie – 5.000,- zł

realizacja  100,0 %

W ramach zadania zamontowano oprawę oświetleniową typu SGS wraz z wysięgnikami i zabezpieczeniami – 4 kpl.. Zadanie zakończono i oddano do użytku. Zadanie realizowano w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Wniesienie wkładu do spółki – Zakład Usług Komunalnych w Margoninie spółka z o.o.

planowane- 900-90017 § 6010 w kwocie 100.000,- zł

wykonanie – 100.000,- zł

realizacja  100,0 %

Od listopada zakład budżetowy -Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie, przekształcił się w spółkę z o.o. na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XI/114/2015 z dnia 07.07.2015 r. oraz Nr XII/140/2015 z dnia 01.10.2015 r.  Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Gminę Margonin. Na pokrycie 2.000 udziałów o wartości nominalnej 50,- zł każdy, Gmina wniosła wkład pieniężny w wysokości 100.000,- zł zgodnie z aktem notarialnym z dnia 30.10.2015 r.

- Przebudowa studzienek kanalizacji deszczowej przy parkingu na ul. Kościelnej

planowane- 900-90095 § 6050 w kwocie 12.000,- zł

wykonanie – 12.000,- zł

realizacja  100,0 %

Dokonano montażu 2 nowych włazów przykrywających studnie kanalizacji deszczowej

wykonanych z żelbetonu. Zadanie zostało zakończone i przyjęte do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Dotacja dla MGOK w Margoninie na zadanie: remont dachu budynku gospodarczego

planowane- 921-92109 § 6220 w kwocie 5.000,- zł

wykonanie – 5.000,- zł

realizacja  100,0 %

Dotację przekazano o rozliczono w 100,0 %.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Dotacja dla MGBP w Margoninie na zadanie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”

planowane- 921-92116 § 6220 w kwocie 5.000,- zł

wykonanie – 4.903,71 zł

realizacja  98,1 %

Dotację przekazano o rozliczono w wysokości 4.903,71 zł %.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i integracji miejscowości Lipiny- w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.000,- zł

planowane- 921-92195 § 6050 w kwocie 13.966,- zł

wykonanie – 13.965,40 zł

realizacja  100,0 %

Zakupiono i zamontowano ogrodową altanę drewnianą z wyposażeniem: namiot ogrodowy, stół drewniany ogrodowy, 4 ławki drewniane i 4 kosze na śmieci. W ramach projektu zakupiono również sadzonki drzew do zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej.

Źródła finansowania:

- 9265,- zł dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

- 1.000,- fundusz sołecki sołectwa Lipiny

- 3.600,40 środki własne

- Zakup namiotu promującego sołectwo Lipiniec

planowane- 921-92195 § 6050 w kwocie 3.890,- zł

wykonanie – 0,00 zł

realizacja  0,0 %

Ze względu na odrzucenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, zadanie nie zostało zrealizowane.

- Zakup namiotu promującego sołectwo Próchnowo

planowane- 921-92195 § 6050 w kwocie 3.890,- zł

wykonanie – 0,00 zł

realizacja  0,0 %

Ze względu na odrzucenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, zadanie nie zostało zrealizowane.

- Zakup namiotu promującego sołectwo Studźce-Adolfowo

planowane- 921-92195 § 6050 w kwocie 4.390,- zł

wykonanie – 0,00 zł

realizacja  0,0 %

Ze względu na odrzucenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, zadanie nie zostało zrealizowane.

- Wykonanie sanitariatów przy boisku wraz z projektem- w ramach funduszu sołeckiego Studźce- Adolfowo

planowane- 926-92695 § 6050 w kwocie 24.745,- zł

wykonanie – 24.744,75 zł

realizacja  100,0 %

W ramach zadania wybudowano budynek sanitarny z dachem jednospadowym o pow. użytkowej 3,96 m(. Zadanie zostało zakończone i przyjęte do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne z funduszu sołeckiego.

- Wykonanie placu zabaw – zakup urządzeń wraz z montażem- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zbyszewice

planowane- 926-92695 § 6050 w kwocie 20.000,- zł

wykonanie – 19.887,11 zł

realizacja  99,4 %

Urządzenie placu zabaw wraz z montażem  zestawów i huśtawek. Zadanie zostało zakończone i przyjęte do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne z funduszu sołeckiego.

- Doposażenie wraz z systemem monitoringu placu zabaw w Margoninie

planowane- 926-92695 § 6050 w kwocie 70.000,- zł

wykonanie – 65.946,19 zł

realizacja  94,2 %

Montaż i uruchomienie systemu monitoringu na placu zabaw składającego się z kamer – szt. 3, rejestratora i systemu bezprzewodowego.  Zadanie zostało zakończone i przyjęte do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

- Zakup elementów małej architektury związanej z aktywnością fizyczną w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lipiniec

planowane- 926-92695 § 6050 w kwocie 10.000,- zł

wykonanie – 10.000,- zł

realizacja  100,0 %

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie zostało zakończone i przyjęte do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne z funduszu sołeckiego.

- Zakupy inwestycyjne

- zakup wiat przystankowych na teren sołectwa Próchnowo- w ramach funduszu sołeckiego

planowane- 600-60095-6060 w kwocie 8.000- zł

wykonanie – 6.099,98 zł

realizacja – 76,2 %

- zakup ekspresu do kawy

planowane- 630-63095-6060 w kwocie 4.000- zł

wykonanie – 3.089,43 zł

realizacja – 77,2 %

-  zakup nieruchomości gruntowych na mienie gminy

planowane- 700-70005-6060 w kwocie 122.200- zł

wykonanie – 120.787,10 zł

realizacja – 98,8 %

- zakup traktora do koszenia trawy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lipiny

planowane- 900-90004-6060 w kwocie 11.000- zł

wykonanie – 10.998,- zł

realizacja – 100,0 %

- zakup traktora do koszenia trawy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Radwanki

planowane- 900-90004-6060 w kwocie 13.000- zł

wykonanie – 11.518,- zł

realizacja – 88,6 %

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Plan po stronie wydatków na 01.01.2015 r. wynosił 1.402.937,21 zł zg, z uchwałą Nr III/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

W trakcie okresu objętego sprawozdaniem plan wzrósł o kwotę 121.853,- zł i na dzień 31.12.2015 r. wynosił  1.524.790,21 zł.

Zmiany w tym zakresie zostały dokonane następującymi uchwałami:

uchwała Nr XIV/145/2015 z dnia 08 października 2015 r.

STOPIEŃ  ZAAWANSOWANIA  REALIZACJII  PROGRAMÓW  WIELOLETNICH

1.Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.1.wydatki majątkowe

1.2.1.  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin

Zadanie realizowane było w latach 2014-2015. Wartość projektu wynosiła 2.070.989,- zł, wykonanie: 2014 r.- 546.198,79 zł i 2015 r. -  1.447.219,- zł tj. 1.993.417,79 zł.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,  na podstawie  umowy Nr POIG.08.03.00-30-447/13-00  z dnia 20.05.2014 r.   tj. 85 %  ze środków europejskich i 15 % ze środków krajowych.

Środki w ramach projektu zostały wykorzystane na budowę  sieci światłowodowej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup sprzętu komputerowego dla użytkowników projektu. Projekt został zakończony i przyjęty do użytkowania.  Gmina otrzyma jeszcze refundację poniesionych wydatków w wysokości ok. 5 % wartości projektu.

2.Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1 wydatki majątkowe

2.1.1. Budowa chodników na terenie osiedla  etap III – przy placu zabaw, ul.

Kasprowicza, ul. Wybickiego do ul. Powstańców Wlkp., ul. Mickiewicza oraz

chodnik z Broniewskiego do ul. Sosnowej” na kwotę 500.000,- zł,

„Budowa dróg na terenie istniejącego osiedla: ul. Słowackiego, ul. Rzemieślnicza” na kwotę 420.000,- zł,

„Modernizacja chodników na terenach wiejskich: Lipiny – do skrzyżowania na Czesławickie Osady” na kwotę 120.000,- zł,

„Modernizacja układu komunikacyjnego przy przedszkolu i USC w Margoninie” na kwotę 120.000,- zł.

Ogólna wartość tych czterech zadań wynosi 1.160.000,- zł.

W 2010 r. Rada Miasta i Gminy w Margoninie podjęła uchwałę Nr XLI/478/2010 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012-2021 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie Gminy Margonin”  na kwotę 1.600.000,- zł. Następną uchwałą Nr XLIII/497/10 z dnia 15.07.2010 r. dokonano zmiany uchwały poprzedniej w zakresie wartości do kwoty 1.160.000 zł.  Po przetargu  na w/w zadania w dniu 22.10.2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą  na wykonanie inwestycji wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych robót.  Termin ukończenia prac upłynął z końcem czerwca 2011r.   Wykonawca wystawił faktury na kwotę  711.999,93 zł, na które została podpisana cesja. Powyższa kwota stanowi zobowiązanie z tytułu umów wieloletnich i jest wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. kredyty i pożyczki.

Pierwszą spłatę zobowiązania z tytułu zrealizowanej inwestycji zrealizowano w  2012 roku, która  wynosiła 64.862,92 zł, druga spłata  w 2013 r. wynosiła 61.963,12 zł,  trzecia rata w 2014 r. wynosiła 63.120,76 zł i czwarta w 2015 r. wynosiła 65.345,18 zł.

2.1.2.„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adolfowo, Studźce i Radwanki”

Zadanie realizowane jest w latach 2014-2017. Wartość projektu wynosi 500.000,- zł. W 2014 roku wykonanie wynosiło 29.886,54 zł i dotyczyło opracowania koncepcji zwodociągowania Gminy Margonin. W 2015 r. wydatkowane 12.000,- zł przeznaczone były na wykonanie projektu sieci wodociągowej w m. Studźce. Dalsza realizacja w latach następnych.

2.1.3. „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi- II etap”

Zadanie realizowane jest w latach2014- 2015. Wartość projektu wynosi 822.000,- zł. w 2014 roku wykonanie wynosiło 22.000,0- zł i dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  Dalsza realizacja w 2016 r.

2.1.4. „Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki –Klotyldzin”. Zadanie realizowane w latach 2015- 2016. Wartość projektu wynosi 102.779,- zł. W 2015 r.  planowane środki zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie jest kontynuowane  w 2016 r.

2.1.5. „Budowa drogi gminnej w Sułaszewie”

Zadanie realizowane w latach 2015 – 2016. Wartość zadania wynosi 115.000,- zł. Planowane środki w 2015 r. zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest kontynuowane  w 2016 r.

2.1.6. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lipinach”. Zadanie realizowane w latach 2015 – 2016. Wartość zadania wynosi 310.000,- zł. Planowane środki w 2015 r. wykorzystano na zamianę modelu pompowania wody z jedno na dwu stopniową poprzez montaż nowego aeratora, zbiornika retencyjnego oraz zestawu pompowego i sprężarki. Zadanie jest kontynuowane

w 2016 r.

2.1.7. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sułaszewie”.

Realizacja w latach 2014-2018. Wartość projektu wynosi 495.000,- zł.  Wydatkowane środki w 2015 r. w kwocie 231.943,35 zł zostały wykorzystane na część biologiczną  rekultywacji składowiska odpadów polegającej na wykonaniu warstwy okrywowej o oraz posadzeniu roślinności pionierskiej na okrywie rekultywacyjnej. W 2016 r. kontynuacja realizacji.

2.1.8. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- USC i OSP”. Zadanie realizowane w latach 2015 – 2016. Wartość zadania wynosi 722.500,- zł. Planowane środki w 2015 r. wykorzystano na wykonanie audytu energetycznego i uzyskanie opinii ornitologicznej. Zadanie jest kontynuowane w 2016 r. Gmina składa wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW .

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  GMINY

1.Zakład budżetowy:   Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie funkcjonował do 30.10.2015 r.

Przychody planowane na 30.10.2015 r. wynoszą 3.700.000,- zł

Przychody wykonane  na 30.10.2015 r. wynoszą 2.551.412,- zł

Inne zwiększenia wynoszą 249.480,80 zł.

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1.dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

1.1.czynsze za mieszkania komunalne i lokale użytkowe planowano w kwocie 270.000,- zł, a

wykonano 208.032,50 zł co stanowi 77,0 %.

2.Wpływy z usług w łącznej kwocie 2.267.063,09 zł na plan 3.330.000,- zł stanowią 68,1 %, w tym:

2.1.zaopatrzenie w wodę   wykonano 738.718,67 zł,

2.2.odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ich na oczyszczalni ścieków wykonano 861.339,91 zł,

2.3.pozostałe usługi wykonano 667.004,51 zł.

3.   Odsetki pozostałe

3.1. odsetki od nieterminowo wpłacanych należności planowano w wysokości 30.000,- zł, a

wykonano 17.982,41 zł, co stanowi 59,9 %.

4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

4.1.zakład otrzymał z budżetu dotację przedmiotową  na finansowanie części kosztów bieżącej

działalności dotyczącej budynków i mieszkań komunalnych – planowana kwota to

70.000,- zł, a wykonanie 58.334,- zł co stanowi 83,3 %.

5.Inne zwiększenia w kwocie 249.480,80 zł to:

-    pozostałe przychody operacyjne- 17.411,66 zł,

-   150.000,- zł unieważnienie faktury na zakup sieci kanalizacyjnej,

-   nadwyżka środków obrotowych 73.911,94 zł,

-   równowartość  odpisów  amortyzacyjnych od środków trwałych na sfinansowanie, których

Zakład otrzymał środki pieniężne – 8.157,20 zł.

Koszty planowane na 30.10.2015 r. wynoszą 3.700.000,- zł

Koszty wykonane na 30.10.2015 r. wynoszą  2.536.948,56 zł

Inne zmniejszenia wynoszą 131.228,88 zł.

1.Na koszty/ wydatki składają się:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 16.828,99 zł co stanowi  70,1 % planu,

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 947.353,18 zł co stanowi 57,7 %

planu,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36.365,- zł co stanowi 90,9 % planu,

- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 506.825,11 zł co stanowi 82,7 % planu,

- zakup pomocy naukowych i książek w kwocie 1.498,24 zł co stanowi 49,9 % planu,

- opłaty za energię elektryczną, wody i gazu na kwotę 274.443,00 zł, co stanowi 81,2 %

planu,

- zakup usług remontowych w kwocie 133.354,87 zł, co stanowi 80,3 % planu,

- usługi zdrowotne w kwocie 1.241,00 zł, co stanowi 49,3 % planu,

- usługi pozostałe w kwocie 346.305,90 zł, co stanowi 86,6 % planu,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 7.826,72 zł, co stanowi 50,5

% planu,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 11.610,08 zł, co stanowi 76,4 % planu,

- różne opłaty i składki w kwocie 43.052,14 zł, co stanowi 27,3 % planu,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26.663,45 zł, co stanowi 67,3

% planu,

- podatek od nieruchomości w kwocie 25.930,00 zł, co stanowi 78,6 % planu,

- szkolenia pracowników w kwocie 1.125,00 zł, co stanowi 35,7 % planu,

- odpisy amortyzacji – 38.875,88 , co stanowi 73,4 %,

- planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na:

-zakup ciągnika  wielofunkcyjnego– kwota 106.000,- zł,

- zakup maszyny do udrażniania rur- kwota  11.650,- zł.

2.Inne zmniejszenia na kwotę 131.228,88 zł to:

-  odpisanie umorzonych i przedawnionych należności oraz nadwyżka środków obrotowych na dzień 30.10.2015 r.- 131.228,88 zł

Planowany stan środków obrotowych na początek okresu  sprawozdawczego – 250.000,- zł,

Faktyczny stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.-  250.356,26 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu  sprawozdawczego – 250.000,- zł,

Faktyczny stan środków obrotowych na 30.10.2015 r.-  323.911,94 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 218.500,- zł – wykonanie na 30.10.2015 r. wynosi 117.650,00 zł tj. 53,8  %.

Stan zobowiązań na 30.10.2015 r. wynosi  67.839,36 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na 30.10.2015 r. wynosi  432.782,03 zł, w tym:

- gotówka  i depozyty – 0,00 zł

- wymagalne – 305.062,00 zł

- pozostałe – 127.720,03 zł.

Środki pieniężne w kwocie 72.843,36 zł na dzień 30.10.2015 r. zostały przekazane do gminy.

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  GMINY

zostały opisane w poszczególnych działach, są to:

Jednostki budżetowe

  - Urząd Miasta i Gminy w Margoninie

  - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie

  - Zespół Szkół w Margoninie

  - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach

  - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach

  - Przedszkole Samorządowe w Margoninie

  - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Margoninie

Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu gminy za  2015 r.:

Nr 1 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za  2015 r.

zawierająca zestawienie dochodów,

Nr 2 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za  2015 r.

zawierająca zestawienie wydatków,

Nr 3 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 r.

Nr 4 – informacja zawierająca zestawienie wydatków majątkowych za 2015 r.

Nr 5 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

za 2015 r.

Nr 6 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 r.

Nr 7 – informacja zawierająca  zestawienie dochodów i wydatków na realizację Gminnego

Programu Profilaktyki za  2015 r.

Nr 8 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 r.

Nr 9 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych za 2015 r.

Nr 10- informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań realizowanych na

podstawie porozumień między j.s.t. za 2015 r.

Nr 11 - informacja zawierająca zestawienie dotacji  przekazanych z budżetu za  2015 r.

Nr 12- informacja zawierająca zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach fundusz

sołeckiego za  2015 r.

-