Margonin, dnia 28 czerwca 2018r.
ZP.271.6.2018
WSZYSCY WYKONAWCY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „BUDOWA DROGI GMINNEJ W KLOTYLDZINIE UL. PIASKOWA

W związku z otrzymanymi pytaniami z dnia 27 czerwca 2018r. dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi gminnej w Klotyldzinie ul. Piaskowa”, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1) Z uwagi na duże problemy z dostępnością materiału to jest kruszywa łamanego oraz logistyką dostarczenie prosimy o dopuszczenie zastosowania kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm, kruszywo 4/31,5 mm jest w tej chwili praktycznie niedostępne na rynku budowlanym.
Czy Zamawiający ewentualnie wyrazi zgodę na zamianę konstrukcji na jezdni na kostkę domino zwykłą - nie EKO DOMINO i wtedy możliwość zastosowania podbudowy betonowej gr. 20 cm i wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm celem odprowadzenia wody w pasy zieleni?

Odpowiedź na pytanie nr 1)
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa granitowego o uziarnieniu 0/31.5 mm zamiast kruszywa o uziarnieniu 4/31.5. Jednocześnie Zamawiający nie zgadza się na zastosowanie kruszywa ze skał osadowych.
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie kostki zwykłej domino zamiast kostki EKO -DOMINO.

Pytanie nr 2) Prosimy o przedłużenie terminu na składanie ofert na dzień 06.07.2018 celem rzetelnego przygotowania oferty. Problemy z dostawcami materiałów sprawiają, iż oferty na dostawę kruszywa oraz materiałów brukarskich są przesyłane z dużym opóźnieniem.
Odpowiedź na pytanie nr 2)
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Pytanie nr 3) Prosimy o wydłużenie terminu wykonania inwestycji z 80 do 110 dni. Zakres zadania jest dość obszerny  i termin 80 dni jest bardzo krótki jak na realizację tej inwestycji.
Odpowiedź na pytanie nr 3)
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.